

Société en commandite Gaz Métropolitain



Cause tarifaire 2002,  R-3463-2001



Société en commandite Gaz Métropolitain



Cause tarifaire 2002,  R-3463-2001



FONDS EN EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Plan d’action 2001-2002

8 novembre 2001

1717, rue du Havre, Montréal (Québec) H2K 2X3

Téléphone : (514) 598-3253, Télécopieur : (514) 598-3700

TABLE DES MATIÈRES

4INTRODUCTION

PLANIFICATION STRATÉGIQUE
5
Recherche et analyse
5
Conception de programmes futurs
6
PROBLÉMATIQUE
8
Réfection éconergétique de l’enveloppe du bâtiment
8
Barrières à l’adoption de mesures
8
Analyse énergétique et étude de faisabilité
9
Secteur résidentiel
9
Secteurs commercial, institutionnel, industriel (CII) et multilocatif
10
Possibilités et limites des méthodes traditionnelles d’analyse énergétique des bâtiments
10
Analyse thermographique par rayonnement infrarouge
11
PROJET
13
Objectifs
13
Partenariat
13
Gestion du projet
13
PHASE I – PROJET-PILOTE
15
Objectif
15
Clientèles-cibles
15
Tableau I -
Types de bâtiments ciblés par le projet-pilote
15
Protocoles
15
Protocole de gestion
16
Protocole de mise en œuvre
16
Sélection des bâtiments participants
16
Tableau II -
Clientèle cible du projet-pilote
17
Réalisation d’analyses thermographiques par infrarouge
18
Cueillette de données
18
Aide à la mise en application de mesures – Guichet unique
18
Communications
19
Protocole d’analyse thermographique par infrarouge
19
Définition des exigences normatives
19
Qualification des analystes en thermographie
19
Protocole d’analyse et d’évaluation des résultats
20
Établissement de ligne de base
20
Évaluation des économies d’énergie additionnelles
20
Rapport

21
Économies d’énergie - Projections
21
Tableau III -
Hypothèses d’économies d’énergie produites par les programmes d’analyse énergétique et d’études de faisabilité de la SCGM et de l’AEÉ
21
Tableau IV -
Hypothèses de travail d’économies d’énergie additionnelles produites par la réalisation d’analyses thermographiques par infrarouge
22
Budget
24
Tableau V -
Coût des analyses thermographiques
24
Tableau VI -
Coût total – Projet-pilote
24
Échéancier
25
Tableau VII -
Échéancier du 1er novembre 2001 au 30 septembre 2002
25
Financement
26
Tableau VIII -
Contribution financière
26
PHASE II – DÉPLOIEMENT DU PROJET ET INTÉGRATION DES OUTILS D’ANALYSE
27
ANNEXE I – REPRÉSENTATION AU SEIN DU FEÉ
28
ANNEXE II – ENGAGEMENT DES PARTENAIRES
29
Société en commandite Gaz Métropolitain
34
Agence de l’efficacité énergétique
35
Société d’habitation du Québec
36
Groupe du bâtiment – CANMET
37
Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie
38
ANNEXE III – PROGRAMMES-PARTENAIRES
39
Le programme Rénovation
39
Le Service d’inspection énergétique résidentielle
39
AccèsLogis
39
Le Programme Études de faisabilité
40
Le Programme d’interventions en efficacité énergétique dans le secteur institutionnel
40


INTRODUCTION

Le 5 octobre 2000, la Régie de l'énergie rendait une décision
 autorisant la création du Fonds en efficacité énergétique (FEÉ) ayant pour but de réaliser des programmes et activités en efficacité énergétique auprès des consommateurs de gaz naturel sur le territoire desservi par la Société en commandite Gaz Métropolitain (SCGM).

La mission du FEÉ est de réaliser des projets d’efficacité énergétique qui :

· « se font en sus de ce qui sera réalisé dans le cadre du Plan global en efficacité énergétique (PGEÉ) de SCGM;

· se font chez des consommateurs utilisant le gaz naturel ou en voie de conversion;

· sont faits en partie dans le marché résidentiel (environ 50 %) et en partie dans les marchés commercial, institutionnel et le petit industriel (CII)
;

· s’effectuent autant que possible en partenariat, de façon à maximiser les retombées des sommes investies dans le FEÉ. »

Le FEÉ a deux priorités du point de vue de ses interventions.

1. Développer et mettre en œuvre des activités et programmes novateurs;

2. Développer et mettre en œuvre des activités et programmes destinés à une clientèle résidentielle à faible revenu (pour la part affectée au marché résidentiel).

Les fonds du FEÉ sont administrés par SCGM. Un Comité de gestion
, composé présentement de huit représentants issus des groupes socio-économiques et environnementaux ainsi que de SCGM, a pour mandat de développer un Plan d’action annuel. La direction et la gestion quotidienne du FEÉ sont assurées, quant à elles, par M. Jean-Pierre Finet. 

Après avoir réalisé un exercice de planification stratégique, le plan d’action proposé ci-après recommande la mise en œuvre d’une seule initiative s’adressant à l’ensemble de la clientèle visée par le FEÉ et couvre la même période que l’année financière de SCGM, soit du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002.

Le projet proposé a pour objectif d’accroître la mise en application des mesures d’efficacité énergétique relatives à l’enveloppe du bâtiment par les propriétaires en intégrant l’analyse thermographique par rayonnement infrarouge aux méthodes traditionnelles d’analyse énergétique.

Le projet proposé dans ce plan d’action satisfait tous les paramètres établis lors de la création du FEÉ quant au caractère novateur de l’approche proposée, au respect des marchés cibles et aux partenariats établis. Il respecte les principes de simplicité de participation des partenaires et de leur clientèle et minimise les coûts d’opération pour le FEÉ. 

Les avoirs du FEÉ sont évalués à environ 2,1 M$. Le budget du projet proposé est de 152 250 $ et représente environ 7 % des sommes allouées au FEÉ à ce jour, y compris les intérêts.

PLANIFICATION STRATÉGIQUE

Un exercice de planification stratégique visant à identifier les champs potentiels d’intervention du FEÉ fut entrepris au cours de la saison estivale. Pour ce faire, nous avons répertorié et catégorisé les divers programmes d’efficacité énergétique réalisés par SCGM, l’Agence de l’efficacité énergétique (AEÉ) et l’Office de l’efficacité énergétique (OEÉ).

Parallèlement, nous avons entrepris une démarche de consultation auprès des divers intervenants des milieux gouvernementaux, du secteur privé, des groupes communautaires et de divers experts au Canada et à l’étranger.

Recherche et analyse

Les recherches et analyses effectuées ont permis au Comité de gestion de dégager un certain nombre de constats quant aux champs d’intervention possibles et aux orientations stratégiques qui s’offrent au FEÉ. Ces constats sont les suivants : 

· la majorité des programmes composant le PGEÉ de SCGM visent les principaux usages du gaz naturel, soit le chauffage de l’espace et de l’eau dans les secteurs résidentiel et commercial, institutionnel et industriel (CII) :

· parmi les huit programmes tangibles du secteur résidentiel, trois visent les équipements de chauffage de l’espace, trois visent les équipements de chauffage de l’eau, un vise la rénovation résidentielle (analyse ÉnerGuide pour les maisons) et un s’adresse à la clientèle à faible revenu. Du côté des programmes intangibles, deux programmes visent l’information et la sensibilisation de la clientèle;

· parmi les dix programmes tangibles du secteur CII, six visent le chauffage de l’espace et/ou de l’eau, un vise la nouvelle construction, un offre des analyses énergétiques, un offre des études de faisabilité et un fournit de l’aide financière à l’implantation de mesures d’efficacité énergétique. Un programme intangible est basé sur la sensibilisation de la clientèle;

· le PGEÉ vise à stimuler la rénovation résidentielle de façon générale en faisant la promotion du programme ÉnerGuide pour les maisons mis sur pied par l’OEÉ de Ressources naturelles, Canada, administré au Québec par l’AEÉ;

· le PGEÉ ne vise pas de façon spécifique les mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique des composantes de l’enveloppe des bâtiments résidentiels et CII;

· la seule initiative n’ayant pas réussi le test de rentabilité dans le cadre du PGEÉ est le programme Novoclimat de l’AEÉ qui s’adresse à la nouvelle construction résidentielle. Ce programme fera toutefois l’objet d’un projet-pilote;

· SCGM et l’AEÉ promeuvent la réalisation d’études énergétiques détaillées auprès des clientèles résidentielle et CII. Cependant, bien que ces programmes produisent des économies d’énergie, celles-ci ne représentent qu’un faible pourcentage des recommandations proposées. Une majeure partie des recommandations n’est donc pas mise en application par les propriétaires de bâtiments; 

· le PGEÉ offre une aide financière à l’adoption de mesures d’efficacité énergétique par la clientèle CII de SCGM et compte offrir une aide financière à l’amélioration du rendement énergétique des résidences unifamiliales;

· l’AEÉ et SCGM collaborent à la mise en œuvre d’un programme d’efficacité énergétique destiné à la clientèle à faible revenu qui comprend, entre autres, une série de mesures peu dispendieuses;

· il existe plusieurs initiatives gouvernementales visant la rénovation de logements des personnes à faible revenu offrant une opportunité d’adoption de mesures d’efficacité énergétique reliées à l’enveloppe du bâtiment. Parmi celles-ci, il y a le programme AccèsLogis qui vise les coopératives, le Programme de revitalisation des vieux quartiers (PRVQ) et le programme RénoVillage de la Société d’habitation du Québec (SHQ). La Ville de Montréal gère, quant à elle, des programmes tels que le Programme de revitalisation des quartiers centraux (PRQC) et Rénove Atout. Opération Commerce et le Programme de coopération industrielle de Montréal (PROCIM) sont des programmes visant la clientèle commerciale et industrielle;

· la problématique des incitatifs partagés qui prévaut dans la planification d’interventions auprès de la clientèle locataire représente un défi particulier. Par exemple, un propriétaire de bâtiment dont les locataires paient la facture énergétique a peu d’intérêt à entreprendre des travaux de réfection éconergétique puisqu’il ne bénéficiera pas des économies ainsi réalisées. D’autre part, les locataires qui paient leur facture énergétique à même leur loyer ne bénéficieraient pas nécessairement des économies résultant d’une réfection éconergétique.

Ces constats ont amené le Comité de gestion à définir les orientations stratégiques suivantes :

· les activités du FEÉ devraient viser les mesures d’efficacité énergétique relatives à l’enveloppe des bâtiments de façon spécifique; et

· l’analyse thermographique par rayonnement infrarouge représente un outil d’analyse intéressant qui pourrait être utilisé dans une perspective innovatrice de gestion axée sur la demande (GAD) dans le but d’accroître le nombre de recommandations mises en application lors d’analyses énergétiques des bâtiments.

Conception de programmes futurs

En sus du projet proposé, le FEÉ a l’intention d’entreprendre dès le début de l’année 2002 une étude qui se terminerait avant juillet 2002, ayant pour objectif d’explorer de manière détaillée quels projets concrets de réalisation de mesures d’efficacité énergétique seraient les mieux adaptés à la mission et aux ressources du FEÉ et qui pourraient de ce fait être entrepris par le FEÉ à plus ou moins brève échéance.

Le Comité de gestion a également identifié quelques pistes qui devront faire l’objet d’un examen plus approfondi au cours des prochains mois et années, telles que la possibilité d’aider financièrement la clientèle à faible revenu dans la mise en œuvre de mesures d’efficacité énergétique en portant par exemple une attention particulière à la problématique des incitatifs partagés dans le contexte d’une intervention auprès de la clientèle locataire à faible revenu. 

Parmi les autres pistes qui seront aussi examinées, mentionnons :

· la possibilité d’aider financièrement la clientèle à faible revenu dans la mise en œuvre de mesures d’efficacité énergétique;

· l’achat, la rénovation et la revente de bâtiments;

· la promotion des énergies renouvelables;

· la peinture isolante;

· la possibilité de partenariat avec la société sans but lucratif Négawatts avec un protocole ciblé vers les maisons chauffées au gaz naturel;

· la création d’un fonds de roulement, remboursable à même les économies d’énergie réalisées, pour la mise en application de mesures pour la clientèle CII.

PROBLÉMATIQUE

Réfection éconergétique de l’enveloppe du bâtiment

Les coûts de chauffage d’une maison représentent la plus principale dépense en énergie. Les fuites d’air représentent de 25 à 40 % des pertes de chaleur dans les maisons. L’étanchéisation de l’enveloppe du bâtiment représente donc une opportunité d’intervention relativement peu coûteuse produisant des économies d’énergie appréciables sur une courte période de retour sur l’investissement.

Il existe principalement quatre composantes de l’enveloppe d’un bâtiment, soit le toit, les murs, les fondations et les portes et fenêtres. Chacune de ces composantes offre des opportunités de réfection éconergétique qui diminuent les pertes thermiques par conduction. Les mesures de réfection éconergétique reliées à ces composantes demeurent toutefois plus onéreuses et leur période de retour sur l’investissement est plus longue.

Barrières à l’adoption de mesures

Il existe plusieurs barrières à l’adoption de mesures favorisant une efficacité énergétique accrue de l’enveloppe du bâtiment, dont :

· la difficulté de visualiser les pertes de chaleur du bâtiment avec les méthodes traditionnelles, doublée de la difficulté d’interprétation des résultats des analyses; et

· les coûts élevés et les longues périodes de retour sur l’investissement liés aux mesures visant l’amélioration de l’efficacité énergétique de l’enveloppe architecturale des bâtiments.

À ces barrières s’ajoutent :

· le manque d'informations ou de connaissances des propriétaires de bâtiments sur les possibilités technologiques existantes; 

· les ressources limitées de l'industrie pour évaluer et documenter les résultats obtenus avec les technologies d'avant-garde sur le plan des économies d'énergie, de la sécurité, de l'environnement et des coûts-bénéfices; 

· le rendement énergétique des bâtiments inférieur aux attentes en raison d'une méconnaissance des interactions entre les nombreux sous-systèmes de construction; 

· les exigences croissantes sur les plans de la qualité de l'air intérieur, de la réduction des déchets, de la réutilisation, du recyclage et du remplacement des chlorofluorocarbures; et 

· les difficultés inhérentes à l’accroissement des compétences et des capacités de l'industrie dans l'application des nouvelles technologies et pratiques.

Analyse énergétique et étude de faisabilité

Les méthodes traditionnelles d’analyse énergétique des bâtiments résidentiels et commerciaux reposent en majorité sur l’inspection visuelle, l’infiltrométrie et la modélisation informatique. Ces méthodes ont pour but de déterminer les potentiels d’économie d’énergie et le coût des mesures qui y sont associés.

Secteur résidentiel 

Ce secteur est constitué de bâtiments de types unifamilial, duplex, triplex et de 4 à 8 logements.

Pour effectuer une analyse complète de l'efficacité énergétique des maisons, les techniciens en éconergie utilisent d’abord un infiltromètre spécialement conçu pour mesurer le taux de fuites d'air. 

L'infiltromètre est un ventilateur à vitesse variable monté sur un panneau ajustable à n'importe quelle ouverture de porte extérieure. Lorsque le technicien en éconergie actionne le ventilateur, la pression à l'intérieur de la maison se réduit graduellement pour permettre à l'air extérieur de pénétrer par les ouvertures non scellées ou les fissures de la structure de la maison. Des jauges à pression branchées sur le ventilateur mesurent le taux d'entrée d'air requis pour garder la maison à une pression constante de manière à ce que le technicien puisse calculer la résistance de la maison à l'infiltration d'air. 

Pendant que le ventilateur est en marche, le technicien se déplace dans la maison pour indiquer, à l'aide d'un crayon fumigène, les endroits précis où s'infiltre l'air et où on devrait étanchéiser la maison. 

Les techniciens en éconergie se servent ensuite des plus récents logiciels pour évaluer l'efficacité énergétique des maisons. Le Centre de la technologie de l'énergie CANMET de Ressources naturelles Canada s'est basé sur 15 années de recherches en innovation et en simulations d'analyse énergétique pour élaborer le logiciel d'analyse énergétique HOT2 XP en vue d'aider les techniciens dans leur travail. 

HOT2 XP, ou tout logiciel équivalent approuvé, sert à compiler et à analyser les données recueillies lors de l'évaluation : 

· des systèmes de chauffage et de climatisation; 

· du système de ventilation mécanique; 

· du chauffe-eau; 

· du taux d'infiltration d'air; 

· des pare-vapeur étanches à l'air; et

· du degré d'isolation. 

Le coût d’une analyse énergétique complète telle que celle réalisée dans le cadre du programme ÉnerGuide pour les maisons est de 350 $. Au Québec, l’AEÉ livre et subventionne le programme à raison de 200 $, le propriétaire doit donc débourser 150 $ pour participer au programme. 

SCGM offre un rabais additionnel de 50 $ à ses clients qui n’ont donc que 100 $ à débourser pour participer au programme Rénovation du PGEÉ.

Secteurs commercial, institutionnel, industriel (CII) et multilocatif

Pour ce qui est des secteurs CII et multilocatif, il importe de faire une distinction entre l’analyse énergétique et l’étude de faisabilité.

L’analyse énergétique est basée sur une inspection visuelle du bâtiment, de son équipement et de son processus de conversion, de distribution et d’utilisation de l’énergie, de même que sur l’ordonnancement et l’exploitation de l’information disponible sur les dépenses en énergie. Cet inventaire permet d’identifier sommairement les mesures ou les travaux susceptibles d’améliorer le rendement énergétique du bâtiment et de son équipement.
L’étude de faisabilité repose sur une analyse méticuleuse et exhaustive de l’état de l’édifice et de son équipement de conversion de l’énergie ainsi que des conditions d’utilisation de celui-ci. S’appuyant au besoin sur le recours aux appareils de mesure appropriés, l’étude est complétée par l’analyse coûts-bénéfices de divers scénarios élaborés pour améliorer l’utilisation de l’énergie dans l’édifice.

Les mesures et les travaux recommandés visent généralement des mesures telles que : 
· la modernisation et l’optimisation du système de ventilation; 

· la réduction de l’apport d’air frais en période d’inoccupation; 

· la mise en place d’un système de gestion centralisée de l’énergie; 

· l’amélioration des systèmes d’éclairage intérieur; 

· l’utilisation des moteurs à vitesse variable; et

· l’accroissement de l’efficacité de la chaufferie.

Le coût d’une simple analyse énergétique est d’au maximum 2 000 $. Une étude de faisabilité peut coûter, quant à elle, plus de 10 000 $. Au Québec, des programmes de l’AEÉ et de SCGM subventionnent ce coût à 50 %.

Possibilités et limites des méthodes traditionnelles d’analyse énergétique des bâtiments

Ces technologies d’analyse énergétique comportent l’avantage de pouvoir mesurer et quantifier les économies d’énergie réalisables. De plus, ces méthodes peuvent être utilisées durant toute l’année, quelle que soit la saison. 

Cependant, il demeure difficile pour le propriétaire de bien apprécier la signification des résultats quant à la résistance de la maison à l'infiltration d'air comme le nombre de changements d’air à l’heure (CAH).

De plus, la visualisation des pertes de chaleur demeure limitée et imprécise. En effet, bien que l’on puisse voir quelques sources d’infiltration et d’exfiltration de l’air à l’aide du crayon fumigène, il est impossible avec cette technologie de localiser les ponts thermiques, les problèmes d’humidité dans l’isolant et les endroits où l’isolant s’est déplacé. 

Le coût de certaines mesures recommandées est élevé du fait que ces méthodes d’analyse ne permettent pas de cibler précisément les interventions. Par exemple, il pourrait être opportun de remplacer l’isolant dans une section d’un mur en particulier, plutôt que de le remplacer dans tout le mur.

Le Rapport d’analyse du Programme d’évaluation ÉnerGuide des maisons : Enquête de suivi 2000 réalisé par la firme Statplus en mars 2001 a permis de dégager les observations suivantes :

· la moitié (52 %) des propriétaires avaient mis en application au moins une partie des recommandations inscrites au rapport tandis que le quart (24 %) n’avaient pas entrepris de travaux au moment de l’enquête mais prévoyaient donner suite aux recommandations;

· parmi ceux qui ont réalisé des travaux, les trois quarts estiment avoir réalisé au moins la moitié des recommandations suggérées dans le rapport d’évaluation;

· vingt et un % ne prévoient pas entreprendre de travaux et 2 % ne savent pas.

Ces observations indiquent qu’une importante partie des mesures recommandées d’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments n’est pas mise en application suite à la réalisation d’analyses énergétiques traditionnelles.

Analyse thermographique par rayonnement infrarouge

La thermographie infrarouge est une technique qui permet de transformer le rayonnement infrarouge en images visibles. Dans le cas de l’entretien des bâtiments, elle sert principalement à identifier les zones de déperdition thermique dues aux défauts de conception ou de construction.

Cette technologie fut évaluée par le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) et par Travaux publics Canada au cours des années 1980. Depuis ce temps, l’analyse thermographique par infrarouge est un outil utilisé de façon régulière, surtout à des fins de détection des problèmes d’intégrité des composantes de l’enveloppe du bâtiment et de sources d’inconfort des occupants. Cette technologie demeure cependant encore méconnue et a été très peu utilisée dans une perspective d’efficacité énergétique à cause de son inhabileté à mesurer les économies d’énergie.

La thermographie est considérée comme un instrument unique pour localiser, identifier et évaluer les insuffisances de l’enveloppe du bâtiment lorsqu’employée et interprétée par des spécialistes en bâtiments. Elle permet d’examiner facilement et rapidement de grandes surfaces et d’identifier diverses anomalies de l’enveloppe des bâtiments, telles que le manque d’isolant, l’isolant déplacé, les problèmes d’humidité, les ponts thermiques et les fuites d’air (infiltrations et exfiltrations).

Les défauts dans la pose de l’isolant, l’étanchéité à l’air et le contrôle de la vapeur d’eau sont courants. Ces défauts ont souvent une grande incidence, notamment sur le confort des occupants et entraînent des coûts plus élevés d’exploitation et d’entretien. Ces défectuosités de l’enveloppe provoquent une accumulation d’humidité sur les surfaces intérieures des murs et du toit. Elles réduisent l’efficacité du chauffage et peuvent même provoquer la détérioration prématurée des matériaux. À court terme, ces défectuosités peuvent causer des infiltrations d’eau et faire augmenter les coûts de chauffage et de climatisation. À long terme, elles se traduiront par la nécessité d’un entretien accru du bâtiment.

Puisque plusieurs bâtiments existants font l’objet de réfection éconergétique, il est important d’évaluer adéquatement les défectuosités du bâtiment avant d’effectuer les travaux et de prédire leurs effets sur l’enveloppe. L’analyse thermographique par infrarouge offre la possibilité d’identifier précisément, rapidement et de façon économique les défauts de l’enveloppe d’un bâtiment ainsi que d’en déterminer les causes. Elle permet, par le fait même, d’éviter d’entreprendre des rénovations coûteuses et inutiles.

L’analyse thermographique par infrarouge représente aussi un outil unique de sensibilisation et d’éducation des propriétaires et divers intervenants intéressés par la gestion des bâtiments. En fait, tel que le dit le proverbe « voir c’est croire », les images générées par la thermographie sont susceptibles d’accroître la motivation de réduire les coûts énergétiques et les coûts d'exploitation. 

Les analyses thermographiques par rayonnement infrarouge nécessitent un différentiel de température d’au moins 8 degrés Celsius entre l’intérieur et l’extérieur du bâtiment, ainsi qu’une pression d’air suffisante afin d’accroître les déperditions thermiques à travers l’enveloppe du bâtiment. Pour cette raison, ce type d’analyse s’effectue surtout au cours des mois de septembre à mai.

Le coût des analyses thermographiques varie en fonction du type de bâtiment et de la disponibilité d’un système de ventilation mécanique suffisant. En général, le coût d’une analyse thermographique pour une habitation unifamiliale est de l’ordre de 400 à 500 $. Il est aussi possible de réaliser des analyses thermographiques dans les duplex et triplex. Cependant, le coût de l’analyse est établi en fonction du nombre de logements. Il est aussi possible de procéder par échantillonnage dans le cas de bâtiments de 4 à 8 logements. 

Dans le secteur CII, le coût des analyses peut varier entre 1 500 et 2 000 $.

PROJET

Objectifs
Le projet proposé consiste à réduire davantage la consommation énergétique des bâtiments par le développement et la mise en œuvre d’un système expert d’analyse énergétique cumulant et intégrant les avantages des technologies d’analyse traditionnelles (infiltrométrie et modélisation informatique) à ceux de l’analyse thermographique par rayonnement infrarouge qui permettra :

· d’accroître la motivation des propriétaires de bâtiments à réduire les déperditions thermiques relatives à l’enveloppe du bâtiment et ainsi exploiter davantage le potentiel d’économie d’énergie existant; 

· de mieux cibler les interventions visant à diminuer les déperditions thermiques et ainsi réduire le coût du m³ de gaz naturel économisé et les périodes de retour sur l’investissement des mesures d’amélioration éconergétique de l’enveloppe des bâtiments; et

· d’évaluer le besoin d’aide financière de la clientèle à faible revenu dans la mise en application de mesures d’efficacité énergétique dans la réfection éconergétique de l’enveloppe des bâtiments.

Partenariat

Les responsables du FEÉ ont développé un partenariat avec plusieurs organismes et intervenants majeurs dans le milieu de l’efficacité énergétique au Québec et au Canada, soit :

· la Société en commandite Gaz Métropolitain (SCGM)

· l’Agence de l’efficacité énergétique (AEÉ)

· la Société d’habitation du Québec (SHQ)

· le Groupe du bâtiment de CANMET-Ressources naturelles Canada (RNCan)

· l’Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie (AQME)

Une description plus détaillée de chacun de ces partenaires ainsi que leur implication dans le projet proposé apparaît à l’annexe II. 

Gestion du projet

Tel que mentionné précédemment, la direction et la gestion du FEÉ sont assurées par un Comité de gestion composé de huit représentants issus des groupes socio-économiques, environnementaux ainsi que de SCGM. 

Les partenaires identifiés assisteront, quant à eux, le Comité de gestion du FEÉ dans la mise en œuvre du projet.

Le gestionnaire du FEÉ sera le gestionnaire du projet. Il sera chargé de la gestion des affaires courantes et se rapportera au Comité de gestion. Le gestionnaire du projet sera appuyé dans ses tâches par un spécialiste en bâtiments. 

Ce spécialiste en bâtiments sera chargé de la coordination technique du projet. Il assurera, de plus, la coordination des activités entre les divers intervenants et les propriétaires de bâtiments ciblés. Il participera entre autres à la collecte de données, au suivi des analyses, à la rédaction de rapports et à l’évaluation des résultats.

Un protocole de gestion encadrera de manière détaillée la gestion du projet, y compris sa gestion financière.

PHASE I – PROJET-PILOTE

Objectif

Cette première phase servira de projet-pilote et a pour but de valider les hypothèses quant au potentiel d’économie d’énergie résultant d’une motivation accrue des propriétaires à réduire les déperditions thermiques de l’enveloppe du bâtiment et du ciblage des interventions en matière de réfection éconergétique que permettraient l’analyse thermographique par infrarouge. 

Clientèles-cibles

Les clientèles-cibles de ce projet-pilote reflètent les catégories de bâtiments visés par les programmes d’analyse énergétique de SCGM et de l’AEÉ et par le programme AccèsLogis de la SHQ.

Tableau I
Types de bâtiments ciblés par le projet-pilote

Type de bâtiment
Programme
Partenaire

Unifamilial
Rénovation
SCGM 

Duplex, triplex, 4 à 8 logements
Service d’inspection énergétique résidentielle
AEÉ

Multilocatif
AccèsLogis
SHQ

Commercial et petit industriel
Études de faisabilité
SCGM

Institutionnel
Programme d’interventions en efficacité énergétique dans le secteur institutionnel
AEÉ

Une description plus détaillée de ces programmes apparaît à l’annexe III du présent document.

Protocoles

Quatre protocoles distincts seront élaborés cet automne afin d’assurer la bonne marche du projet-pilote, soit :

· gestion

· mise en œuvre

· analyse thermographique

· analyse et évaluation des résultats

Protocole de gestion

Le protocole de gestion établira les règles gouvernant les rapports entre le Comité de gestion, SCGM, le gestionnaire du projet, le coordonnateur et les partenaires du projet-pilote. Ce protocole définira entre autres :

· les rôles et responsabilités respectives du Comité de gestion et des partenaires;

· la fréquence des rencontres entre les représentants du Comité de gestion et des partenaires;

· le processus d’approbation par le Comité de gestion et de paiement par SCGM des dépenses associées au projet-pilote;

· le type de rapports présentés au Comité de gestion et la fréquence de ces rapports;

· les rôles et responsabilités des sous-comités et groupes de travail qui pourraient être créés afin d’analyser plus en profondeur certains aspects techniques et commerciaux du projet-pilote;

· la description des tâches du gestionnaire et du coordonnateur de projet; et

· les échéanciers relatifs à chacune des étapes du projet-pilote.

Protocole de mise en œuvre

Le protocole de mise en œuvre établira le cadre, les étapes et l’échéancier dans lesquels le projet-pilote sera déployé. Il s’agira entre autres de préciser les critères qui régiront la sélection des bâtiments, la collecte des données qui serviront à l’analyse et l’évaluation des résultats, la planification et la réalisation d’analyses thermographiques, l’aide à la mise en application des mesures recommandées et les communications.

D’ores et déjà, il est prévu qu’une analyse thermographique par infrarouge sera offerte à un certain nombre de propriétaires de bâtiments ayant récemment participé, ou devant participer prochainement, aux programmes d’analyse énergétique administrés par SCGM et l’AEÉ.

Sélection des bâtiments participants

Au cours de la période allant du 1er novembre au 31 décembre 2001, SCGM, l’AEÉ et la SHQ procéderont à la sélection de bâtiments ayant fait, ou devant faire l’objet, d’une analyse énergétique détaillée et dont les propriétaires seront disposés à participer au projet-pilote. 

Secteur résidentiel et multilocatif

Dix propriétaires de maisons unifamiliales seront recrutés par SCGM à travers le programme Rénovation du PGEÉ. 

Cinq propriétaires à faible revenu
 de maisons unifamiliales seront recrutés à travers les organismes communautaires situés sur le réseau de distribution de SCGM. Les propriétaires de ces maisons utilisant le gaz naturel se verront offrir gratuitement une analyse énergétique dans le cadre du programme Rénovation du PGEÉ de SCGM. Le projet-pilote proposera donc une somme de 100 $ à chacun de ces participants afin qu’ils puissent bénéficier d’une analyse énergétique.

Dix bâtiments résidentiels de type duplex, triplex et de 4 à 8 logements seront sélectionnés par l’AEÉ à travers le Service d’inspection énergétique résidentiel. Cinq de ces bâtiments proviendront de quartiers à plus grande concentration de ménages à faible revenu utilisant le gaz naturel situés sur le territoire de SCGM.

Dix bâtiments propriétés de coopératives d’habitation réalisées dans le cadre du programme AccèsLogis seront échantillonnés par la SHQ. Ces coopératives utilisant le gaz naturel, d’une moyenne de 40 logements chacun, se verront offrir gratuitement une analyse énergétique détaillée réalisée dans le cadre du programme Études de faisabilité du PGEÉ de SCGM. Dans le cadre de ce programme, SCGM défraiera la moitié du coût de l’étude, jusqu’à un montant maximum de 6 700 $. Le FEÉ et la SHQ assumeront à parts égales le solde du coût de l’étude.

Secteurs commercial, institutionnel et petit industriel

Dix bâtiments des secteurs commercial, institutionnel (sauf du milieu de l’éducation et de la santé) et du petit industriel seront choisis par SCGM à travers le programme Études de faisabilité du PGEÉ. 

Dix bâtiments du secteur de la santé et de l’éducation seront retenus par l’AEÉ à travers son Programme d’interventions en efficacité énergétique dans le secteur institutionnel. 

Tableau II
Clientèle cible du projet-pilote

Programme
Partenaire
Type de bâtiment
No de bâtiments visés

Secteur résidentiel

· Rénovation

· Service d’inspection énergétique résidentielle
SCGM

AEÉ
· Unifamilial

· Duplex, triplex et 4 à 8 logements
10

10

Faible revenu

· Rénovation

· AccèsLogis

· Service d’inspection énergétique résidentielle
SCGM

SHQ

AEÉ
· Unifamilial

· Mulitlocatif

· Duplex, triplex et 4 à 8 logements
5

10

5

Secteurs commercial, institutionnel et petit industriel

· Études de faisabilité

· Programme d’interventions en efficacité énergétique dans le secteur institutionnel
SCGM

AEÉ
· CII (sauf VGE)

· Institutionnel
10

10



Total :
60

Réalisation d’analyses thermographiques par infrarouge

Les analyses thermographiques débuteront au mois de janvier et seront complétées à la fin du mois d’avril 2002. 

Les analyses thermographiques par infrarouge réalisées dans le cadre du projet-pilote devront respecter le protocole d’analyse établi par le Comité de gestion du FEÉ. Les analyses seront réalisées en présence du spécialiste en bâtiments. 

Un rapport détaillé identifiant les travaux recommandés ainsi qu’une cassette vidéo VHS seront transmis au propriétaire de chacun des bâtiments analysés.

Cueillette de données

Divers types de données seront recueillis durant le déroulement du projet-pilote en fonction de chaque type de bâtiment ciblé par le projet-pilote. Ces données serviront d’une part à valider les hypothèses de départ en ce qui a trait à :

· l’accroissement de la motivation des propriétaires à mettre en application les diverses mesures recommandées visant l’enveloppe du bâtiment; et

· aux économies d’énergie résultant du ciblage des interventions que procure l’analyse thermographique des bâtiments.

Les informations recueillies seront colligées au sein d’une base de données et utilisées dans la phase II du projet qui consistera à élargir le programme et intégrer les outils d’analyse.

Aide à la mise en application de mesures – Guichet unique

Afin d’assurer une mise en application optimale des mesures recommandées lors des analyses énergétiques et thermographiques, le projet-pilote tentera de servir de guichet unique permettant d’informer le propriétaire participant aux divers programmes du PGEÉ de SCGM offrant des rabais à l’acquisition d’équipements plus efficaces, ainsi qu’aux programmes gouvernementaux. 

De plus, les participants au projet des secteurs CII et multilocatif seront éligibles au Programme d’aide à l’implantation de SCGM, qui a comme objectif d’encourager la clientèle CII, multilocative et industrielle à implanter des mesures d’efficacité énergétique identifiées par des études énergétiques détaillées, réalisées dans le cadre du programme Études de faisabilité de SCGM ou d’un programme similaire d’un autre organisme et dont le retour sur l’investissement simple est de plus de deux ans. 

Ce programme offre une aide financière de 0,10 $/m³ de gaz naturel économisé jusqu’à un maximum de 20 000 $ applicable aux mesures ayant un retour sur l’investissement de plus de deux ans et non admissibles aux autres programmes de gestion axée sur la demande de SCGM.

SCGM prévoit un total de 96 participants à son Programme d’aide à l’implantation au cours des trois prochaines années.

La clientèle résidentielle pourrait aussi bénéficier d’une aide financière à l’implantation de mesures dans le cadre du programme Rénovation. SCGM évaluera, au cours de l’année, la nécessité et l’utilité d’une assistance financière dans le cadre de ce programme.

Communications 

Du matériel d’information (brochures, dépliants) sur le FEÉ et sur l’analyse thermographique par infrarouge sera produit afin d’informer la clientèle ciblée par le projet-pilote.

Protocole d’analyse thermographique par infrarouge

Un protocole d’analyse thermographique sera élaboré afin d’assurer une certaine uniformité parmi les analyses thermographiques réalisées dans le cadre du projet-pilote. 

Définition des exigences normatives

Ce protocole sera établi à partir de la norme 101-1981 Application of Infrared Sensing Devices to the Assessment of Building Heat Loss Characteristics de l’American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers (ASHREA) qui représente les règles de l’art en matière d’analyse thermographique par infrarouge.

Le protocole définira précisément les termes suivants :

· le type d’analyse (classe A);

· le type d’équipement requis (numérique);

· les conditions climatiques nécessaires;

· l’utilisation d’images vidéo en couleurs ou en noir et blanc et niveau de résolution de l’image;

· le type de données à être enregistrées;

· l’interprétation des données résultant de l’analyse thermographique;

· le format des rapports et l’information requise (y compris l’utilisation de photographies); et

· le coût des analyses par type de bâtiment et/ou en fonction de la superficie.

Qualification des analystes en thermographie

Le protocole d’analyse thermographique élaboré servira à définir les termes de référence d’un appel d’offres qui sera lancé vers la fin du mois de novembre 2001 dans le but de recenser et de qualifier les entreprises québécoises offrant des services d’analyses thermographiques par infrarouge.

Les entreprises intéressées devront fournir une description de leur compétence et de leur expérience en matière d’analyse thermographique des bâtiments résidentiels et CII. Ils devront aussi fournir des références et quelques exemples de rapports d’analyse réalisés.

Ils devront indiquer la ou les régions géographiques où ils désirent effectuer des analyses et devront fournir un prix forfaitaire pour la réalisation d’analyses selon chaque type de bâtiment visé par le projet-pilote.

Protocole d’analyse et d’évaluation des résultats

Un protocole d’analyse et d’évaluation des résultats sera défini afin de valider les hypothèses quant au potentiel d’économie d’énergie résultant d’une motivation accrue des propriétaires à réduire les déperditions thermiques de l’enveloppe du bâtiment et du ciblage des interventions en matière de réfection éconergétique que permettraient l’analyse thermographique par infrarouge.

Dans un premier temps, nous procéderons à une analyse des données qui nous permettra de déterminer la ligne de base, i.e. la consommation de référence du projet-pilote. Ensuite, nous procéderons à l’évaluation des économies d’énergie additionnelles résultant de l’analyse thermographique par infrarouge.

Établissement de ligne de base

Nous analyserons les résultats des analyses et études énergétiques réalisées dans le cadre des programmes de SCGM et de l’AEÉ auprès de la clientèle cible. Les informations recueillies permettront de connaître le potentiel d’efficacité énergétique des bâtiments, les mesures recommandées et les coûts estimés associés à ces mesures.

Lors d’une consultation avec le propriétaire, nous établirons, par la suite, le type de mesures mises en appplication, leur coût et les économies réalisables à l’aide d’un premier questionnaire. Nous tenterons aussi de connaître les raisons qui ont justifié l’inaction des propriétaires concernant les mesures qui n’auront pas été mises en application.

Évaluation des économies d’énergie additionnelles

Suite à la réalisation de l’analyse thermographique par infrarouge, nous interrogerons le propriétaire à nouveau à l’aide d’un second questionnaire afin de recueillir ses commentaires concernant le rapport d’analyse et la cassette vidéo qui lui avaient été remis. Nous tenterons alors de déterminer dans quelle mesure l’analyse thermographique a motivé davantage le propriétaire à entreprendre des mesures qu’il n’avait pas prévues mettre en application suite à l’analyse traditionnelle. 

Dans le cas d’analyses réalisées dans le cadre du programme Rénovation de SCGM, la deuxième analyse (après travaux) prévue à ce programme contribuera à évaluer les économies d’énergie additionnelles résultant de l’analyse thermographique. Pour ce qui est des autres types d’analyse, le logiciel EE4 développé par CANMET sera utilisé pour simuler l’impact énergétique des mesures résultant de l’analyse thermographique. 

Rapport

En septembre 2002, un rapport d’activité détaillé sera présenté comprenant une synthèse de la nature et de la portée des mesures déployées et de leur adoption par les propriétaires de bâtiments. Ce rapport incluera aussi une planification révisée et détaillée de la phase 2, qui sera soumise à l’approbation du Comité de direction du projet et au Comité de gestion du FEÉ.

Nous évaluerons aussi les besoins de formation de la main-d’œuvre spécialisée afin d’obtenir une certaine uniformité dans la réalisation d’analyses thermographiques.

Enfin, nous évaluerons le besoin d’offrir une assistance financière à la clientèle à faible revenu qui tiendra compte du niveau de mise en application des mesures recommandées dans le contexte économique qui prévaut.

Économies d’énergie - Projections

Tableau III
Hypothèses d’économies d’énergie produites par les programmes d’analyse énergétique
et d’études de faisabilité de la SCGM et de l’AEÉ

Programmes et services
Consommation type Chauffage des locaux (m³)
Économies initiales
Participants
Économies totales



(m³)
(%)

(m³)

Rénovation 
3 048
342
11
15
5 130

Service d’inspection énergétique résidentielle 
8 000
880
11
15
13 200

Études de faisabilité 

(incluant multilocatif)
404 716
12 384
3
20
247 680

Programme d’interventions en efficacité énergétique dans le secteur institutionnel
404 716
12 384
3
10
123 840





60
389 850

La consommation type pour le chauffage des locaux et le potentiel d’économie de gaz naturel provient du PGEÉ de SCGM. 

Dans le cadre du programme Rénovation, la consommation type a été calculée avec différents intrants dont l’âge moyen du parc des maisons unifamiliales du Québec et le calculateur de l’AEÉ. « Les économies unitaires ont été calculées à partir de données de RNCan concernant les analyses de type B (analyses effectuées après implantation des mesures) et d’un logiciel de simulation de l’Alliance for an Energy Efficient Economy (AEEE). Les résultats des deux méthodes ont été croisés pour établir le niveau des économies d’énergie attendues. »

Dans le cadre du programme Études de faisabilité, la consommation de référence, basée sur la moyenne pondérée de la strate, a été établie à un niveau légèrement plus élevé que la consommation des clients visés par ce programme afin de refléter la réalité du marché de ce genre de service. Les économies unitaires sans aide financière à l’implantation ont été établies de la même façon que pour le programme Optinergie, soit à partir de références similaires. Elles sont basées sur les mesures de type comportemental et des mesures d’optimisation. Des études d’impact sur ce type de programme ont été étudiées et des firmes spécialisées dans le domaine ont été consultées afin de valider les hypothèses de SCGM.

Nous avons réduit de 20 % les économies d’énergie unitaires de ces deux programmes afin de tenir compte des mesures visant la production d’eau chaude sanitaire.

Les données de consommation et d’économies d’énergie du Service d’inspection énergétique résidentielle de l’AEÉ ont été établies approximativement, compte tenu de la diversité des bâtiments visés par ce programme.

Les données de consommation et d’économie d’énergie du programme Études de faisabilité de SCGM ont été extrapolées dans le cadre du Programme d’interventions en efficacité énergétique dans le secteur institutionnel de l’AEÉ.

Tableau IV
Hypothèses de travail d’économies d’énergie additionnelles
produites par la réalisation d’analyses thermographiques par infrarouge

Programmes et services
Consommation type Chauffage des locaux (m³)
Économies additionnelles
Participants
Économies totales



(m³)
(%)

(m³)

Rénovation 
3 048
305
10
15
4 575

Service d’inspection énergétique résidentielle 
8 000
800
10
15
12 000

Études de faisabilité (incluant multilocatif)
404 716
8 094
2
20
161 880

Programme d’interventions en efficacité énergétique dans le secteur institutionnel
404 716
8 094
2
10
80 940





60
259 395

Les hypothèses de travail d’économies d’énergie additionnelles découlant de l’analyse thermographique par infrarouge ont été établies en collaboration avec le Groupe du bâtiment de CANMET lors d’une réunion de travail.

Budget

Tableau V
Coût des analyses thermographiques

Programmes
Coût type Infrarouge ($)
Nombre de bâtiments visés
Total ($)
Allocation 

Clientèle résidentielle

Rénovation 
500
15
7 500


Service d'inspection énergétique résidentielle 
1 500
15
22 500


Études de faisabilité (multilocatif)
2 000
10
20 000


Sous-total :
n/a
40
50 000
55 %

Clientèle CII

Études de faisabilité (clientèle CI)
2 000
10
20 000


Programme d'interventions en efficacité énergétique dans le secteur institutionnel 
2 000
10
20 000


Sous-total :

20
40 000
45 %

Total :

60
90 000
100 %

Tableau VI
Coût total – Projet-pilote

Activité
Montant

Analyses thermographiques
90 000

Contributions aux analyses énergétiques pour ménages à faible revenu (Programme Rénovation)
500

Contributions aux études de faisabilité (AccèsLogis)
33 500

Coordination des activités – spécialiste en bâtiments

· Honoraires

· Dépenses
75 000

25 000

Communications
5 000

Total :
229 000

Échéancier

Le projet-pilote se déroulera sur la période allant du 1er novembre 2001 au 30 septembre 2002.

Tableau VII
Échéancier du 1er novembre 2001 au 30 septembre 2002

Activité
N
D
J
F
M
A
M
J
J
A
S

Embauche du spécialiste en bâtiments












Développement des protocoles












Mise en œuvre












· Sélection des bâtiments












· Qualification des analystes












· Réalisation d’analyses thermographiques












· Cueillette de données












· Aide à la mise en application de mesures












· Communications












Analyse et évaluation des résultats












Rapport préliminaire












Rapport final












Financement

Tableau VIII
Contribution financière

Organisation
Monétaire

Fonds en efficacité énergétique
162 250

Société en commandite Gaz Métropolitain
n/a

Agence de l’efficacité énergétique
n/a

Société d’habitation du Québec
16 750

Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie
n/a

CANMET
50 000

Total :
229 000 $

Une contribution non monétaire est envisagée par certains des partenaires déjà identifiés. Le rôle et l’utilisation de ces contributions seront définis de manière plus précise lors de l’élaboration des différents protocoles régissant le projet.

PHASE II – DÉPLOIEMENT DU PROJET ET INTÉGRATION DES OUTILS D’ANALYSE

À la lumière des résultats du projet-pilote et en tenant compte des résultats de l’étude ayant pour objectif d’explorer de manière détaillée quels projets concrets de réalisation de mesures d’efficacité énergétique seraient le mieux adaptés à la mission et aux ressources du FEÉ, le Comité de gestion déterminera s’il serait opportun de procéder à la Phase II du projet. 

Cette seconde phase du projet aura pour objectif de déployer l’analyse thermographique par le rayonnement infrarouge dans les secteurs résidentiel, commercial, institutionnel et industriel. Elle comprendra la mise en place du cadre complet de travail, l’utilisation intensive des ressources offertes par les autres programmes partenaires et un effort de marketing et conseil technique soutenu pour atteindre les objectifs de pénétration des marchés ciblés.

À la lumière des résultats du projet-pilote et en tenant compte des objectifs du FEÉ, le Comité de gestion déterminera s’il sera opportun de déposer une proposition dans le cadre du programme Mesures d'action précoce en matière de technologie (TEAM) adopté à titre de partie intégrante du Fonds d’action pour les changements climatiques (FACC) afin de procéder au déploiement du projet et à l’intégration des outils d’analyse. Ce programme offre un soutien additionnel aux programmes fédéraux qui procurent un financement à la réalisation de projets technologiques visant à la diminution, à l'échelle nationale et internationale, des émissions de gaz à effet de serre, tout en soutenant le développement économique et social.  Le projet serait alors présenté par le Groupe du bâtiment de CANMET dans le cadre de son Plan d’avancement de la technologie dans le bâtiment (BETA).

Les projets présentés dans le cadre des TEAM doivent faire l'objet d'approbation en vertu des programmes fédéraux actuels favorisant le développement technologique.

En somme, le Comité de gestion évaluera la pertinence de donner le feu vert à la phase II du projet suite aux résultats obtenus.

ANNEXE I – REPRÉSENTATION AU SEIN DU FEÉ

Organismes faisant partie du Comité de gestion du FEÉ et leurs représentants.

Organisme
Représentant
Substitut





Action Réseau Consommateur et Fédération des associations coopératives d’économie familiale du Québec (ARC/FACEF)


Manon Lacharité


Centre d'études réglementaires du Québec (CERQ)


Jean-Paul Thivierge
Pierre Lamonde

Groupe de recherche appliquée en macroécologie et Union pour le développement durable (GRAME-UDD)


Jean-Pierre Drapeau
Jean-François Lefebvre



Groupe STOP (S.T.O.P.)


Thomas Welt
Jacques Fontaine

Option consommateurs (OC)


Nathalie Michaud


Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ)


John Burcombe
Éric Michaud

Regroupement national des Conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ)


Jean Lacroix


Société en commandite Gaz Métropolitain (SCGM)


Christian Dupuis
Jean-François Tremblay

ANNEXE II – ENGAGEMENT DES PARTENAIRES

[image: image1.jpg]1717, rue du Havre
Montréal (Québec)
H2K 2X3

Téléphone
(514) 598-3464

Télécapieur
(514) 5983725

Adresse électronique
aboulanger@gazmet com

Gaz
Metropﬂlltaln Source d’avenir

ANDRE BOULANGER, ing., MSc.A.
Vice-président,
Ventes - Marketing

Le 6 novembre 2001

M. Jean-Pierre Finet
Gestionnaire

Fonds en efficacité énergétique
1717 du Havre

Montréal, Québec

H2K 2X3

Re: Participation de la Société en commandite Gaz Métropolitain (SCGM) au
projet pilote de développement et de mise en ceuvre d’un systéme expert
d’analyse énergétique du Fonds en efficacité énergétique (FEE)

Monsieur Finet,

1l me fait plaisir de vous confirmer la participation de la SCGM au projet pilote qui sera
réalisé dans le cadre du Projet de développement et de mise en ceuvre d’un systéme
expert d'analyse énergétique intégrant I'analyse thermographique par infrarouge aux
méthodes d'analyses énergétiques traditionnelles mis de I'avant par le FEE dans son
premier Plan d'action annuel.

La SCGM est figre de collaborer a cette initiative novatrice qui s'inscrit en
complémentarité avec les programmes d’analyses énergétiques et autres programmes
de notre Plan global en efficacité énergétique (PGEE).

Je souhaite la meilleure des chances au FEE et encourage le Comité de gestion a
poursuivre cette collaboration avant-gardiste dans la conception et la mise en ceuvre
d’approches novatrices pour une efficacité énergétique accrue.

Veuillez agréer, monsieur Finet, I'expression de mes sentiments les meilleurs.

At




[image: image2.jpg]1, Place Ville-Marie, bureau 2338
Montréal (Québec) H3B 3M5

ASSOCIATION QUEBECOISE Téléphone : 514.866.5584
R Télécopieur : 514.874.1272

Ui monde de resouree; LA O info@agme.org

www.agme.org

Montréal, vendredi le 19 octobre 2001

Monsieur Jean-Pierre Finet

Gestionnaire du Fonds en efficacité énergétique
27, rue Lortie

Aylmer (Québec) J9H 4G6

Réf. : Résolution de ’AQME

Monsieur,

Tel que discuté, veuillez trouver ci-joint copie de la résolution no. 118.11.a du conseil
d’administration de I’ Association québécoise pour la maitrise de I’énergie en regard de notre
participation du Fonds en efficacité énergétique.

Résolution no. 118.11.a :
« Sur proposition de M. Jean-Frangois Tremblay et appuyée de M. Raymond Mathieu, il est
accepté que I’AQME devienne un partenaire & part entiére du Fonds en efficacité énergétique
et que ce partenariat soit concrétisé par le biais d’une participation non-monétaire de 20 000

$ par année, pour une période de trois ans. »
Extrait du procés verbal de la 118 rencontre du conseil d’administration.

Espérant le tout & votre satisfaction, je vous prie d’accepter, Monsieur Finet, I’expression de mes
salutations distinguées.

Denis Tanguay
Directeur général





[image: image3.jpg][ L |

Natural Resources Ressources naturelles

Canada Canada

CANMET Energy Le centre de la technologie de
Technology Centre (CETC)  I'énergie de CANMET (CTEC)
580 Booth Street 580, rue Booth

Ottawa, Ontario Ottawa (Ontario)

K1A OE4 K1A 0E4

15 octobre 2001

M. Jean-Pierre Finet

Gestionnaire du Fonds en efficacité énergétique
1717 du Havre

Montréal QC H2K 2X3

Objet: participation du Groupe du batiment de CANMET, projet d’analyse
énergétique du batiment

Monsieur,

Suite 4 nos récentes rencontres, il nous fait plaisir de vous informer que nous sommes
intéressés a participer au projet de développement et de mise en oeuvre d’un systeme
expert d’analyse énergétique du batiment.

Ce projet intégrera les méthodes traditionnelles d’évaluation énergétique a 1’analyse
thermographique par rayonnement infrarouge. Nous estimons que ceci constitue une
avancée technologique qui permettra de profiter d’opportunités d’économies d’énergie
substantielles jusqu’a présent non utilisées. Dans le cadre de notre programme BETA
(Building Energy Technology Advancement), notre mandat comprend le soutien &
I’innovation et la mise en oeuvre de technologies novatrices permattant la réalisation
d’économies d’énergie dans le batiment. Votre projet cadre donc parfaitement a ce
mandat.

Dans ’atttente de vous rencontrer pour finaliser les termes de notre collaboration,
veuillez agréer, M. Finet, I’expression de nos sentiments les meilleurs.

Mark Riley
Chef, Groupe de batiment/CTEC

Canada





[image: image4.jpg]Québec an

Agence de |'efficacité
énergétique

Charlesbourg, le 8 novembre 2001

Monsieur Jean-Pierre Finet

Fonds en efficacité énergétique

Société en commandite Gaz Métropolitain
1717, rue du Havre

Montréal (Québec) H2K 2X3

Objet : Systéme expert de thermographie par infrarouge pour la réfection
éconergétique de 'enveloppe des batiments

Monsieur,

A la suite de votre demande concernant I’objet en titre, j’ai le plaisir de vous
informer de la décision favorable prise par le conseil d’administration de 1’ Agence de
P’efficacité énergétique le 15 octobre dernier. Conformément a la résolution adoptée,
I’Agence est autorisée & octroyer une contribution non monétaire d’une valeur
maximale de 200 000 $, équivalente ou supéricure a la contribution de la Société
d’habitation du Québec, au Fonds en efficacité énergétique de la Société en
commandite Gaz Métropolitain, au cours des trois prochaines années budgétaires.

Afin de convenir des modalités de versement de la contribution, j’invite un
représentant autorisé du Fonds en efficacité énergétique de la Société en commandite
Gaz Métropolitain 4 communiquer avec Mme Sophie Giner, responsable de votre
dossier 4 I’Agence de [efficacité énergétique, au numéro de téléphone
(418) 627-6379, poste (8028).

Je vous prie d’accepter, Monsieur, mes plus cordiales salutations.

Le directeur général,

Réjean Carrier

RC/LD/mb

c.c. : Secrétaire du conseil d’administration de I’Agence

5700, 4% Avenue Quest. 4° étage, bureau B405
Charlesbourg (Québec) G1H 6R1

Téléphone : (418) 627-6379

Thléconionr - (417) RA3-SRIR





Lettre de la
Société d’habitation du Québec (« SHQ »)
à venir


Société en commandite Gaz Métropolitain

La Société en commandite Gaz Métropolitain (SCGM) est le principal distributeur de gaz naturel au Québec. Elle dessert quelque 160 000 clients répartis dans 259 municipalités grâce à son vaste réseau gazier de 8 493 kilomètres. Quatre-vingt-dix-sept pour cent du gaz naturel consommé au Québec est distribué par SCGM.

SCGM vient de lancer un Plan global en efficacité énergétique (PGEÉ) constitué de 22 programmes destinés à l’ensemble de sa clientèle résidentielle et CII. 

SCGM est une des organisations membres du FEÉ. Elle fournira une contribution non monétaire à la gestion du projet sous forme d’honoraires et dépenses du gestionnaire du FEÉ, ainsi qu’un support technique et commercial.

Agence de l’efficacité énergétique 

Créée en juin 1997, l’Agence de l'efficacité énergétique (AEÉ) a pour mission, dans une perspective de développement durable, d’assurer la promotion de l’efficacité énergétique pour toutes les sources d’énergie, dans tous les secteurs d’activités, au bénéfice de l’ensemble des régions du Québec. L’AEÉ vise à être reconnue comme la principale référence québécoise en matière d’efficacité énergétique et le promoteur neutre de ses avantages économiques, environnementaux et sociaux.
L’AEÉ offre un soutien financier à la réalisation de projets et d’activités visant tous les champs d’application reliés à l’efficacité énergétique de même que toutes les clientèles consommatrices d’énergie : résidentielle, commerciale, institutionnelle et industrielle. Ces clientèles bénéficient du soutien professionnel et de l’expertise technique des conseillers de l’AEÉ.

L’AEÉ fournira une contribution non monétaire sous forme de participation à la gestion du projet.

Société d’habitation du Québec 

La Société d'habitation du Québec (SHQ) est l'organisme responsable des politiques et des programmes d'habitation et le principal conseiller du gouvernement du Québec dans ce domaine.

La mission de la SHQ est de : 

· faciliter aux citoyens et citoyennes du Québec l'accès à des conditions adéquates de logement tenant compte de leur capacité financière, de la diversité de leurs besoins et de la conjoncture économique et socio-démographique; 

· promouvoir l'amélioration des conditions générales de l'habitat au Québec; et

· favoriser le développement et la reconnaissance du savoir-faire québécois en habitation. 

À cette fin, la SHQ a comme mandat de : 

· proposer des orientations et avis au gouvernement sur les besoins, les objectifs nationaux et les choix stratégiques en matière d'habitation au Québec; 

· définir les paramètres généraux des programmes d'aide au logement, susciter leur adaptation sur le plan local par des mandataires et des partenaires et soutenir financièrement et techniquement leur mise en place; 

· encourager l'initiative communautaire en habitation pour favoriser une nouvelle approche d'intervention, en partenariat avec le milieu communautaire, afin d'obtenir une meilleure adéquation entre les besoins de la population et les programmes gouvernementaux; et

· promouvoir, en concertation avec les partenaires privés et publics, le développement de l'industrie québécoise de l'habitation en l'aidant à améliorer sa productivité et à s'adapter aux exigences des marchés domestiques et étrangers. 

La SHQ fournira une contribution monétaire à la réalisation d’études de faisabilité auprès de la clientèle à faible revenu du programme AccèsLogis et une contribution non monétaire à la gestion du projet.

Groupe du bâtiment – CANMET

Le Groupe du bâtiment de CANMET (Ressources naturelles Canada - RNCan) accélère l'introduction des techniques énergétiques dans les bâtiments commerciaux et résidentiels sur les marchés nationaux et internationaux. Il propose des solutions très spécialisées aux associations, aux gouvernements et aux entreprises; solutions qui contribuent à faire avancer la conception, la construction et l'exploitation de bâtiments éconergétiques et écologiques.

Le Groupe du bâtiment participe à la recherche, au développement et au déploiement technologiques des bâtiments résidentiels et commerciaux. 

Le Plan pour l'avancement de la technologie énergétique dans le bâtiment (Plan BETA), qui regroupe le gouvernement, l'industrie et les universités, est un ensemble intégré de programmes consacrés à la mise au point et à la commercialisation de technologies efficaces et faisant appel à l'énergie solaire passive pour les constructions résidentielles et commerciales au Canada.

Le Plan BETA a été élaboré par le Groupe du bâtiment, qui fait partie de la Division de l'efficacité énergétique de CANMET, afin d'appuyer les buts poursuivis par le gouvernement fédéral dans le domaine de l'énergie et de l'environnement, pour le secteur du bâtiment. Il est financé à même le budget principal de R&D de RNCan ainsi que par le programme de recherche et de développement énergétiques.

Le Plan BETA encourage le développement et la mise à l'essai de technologies d'avant-garde ou naissantes en finançant la recherche fondamentale. Il facilite ensuite la commercialisation des technologies d'avant-garde par l'élaboration de normes relatives aux produits, les essais expérimentaux, la surveillance et le transfert technologique dans le cadre de mesures telles que le programme de la maison performante et le programme des bâtiments commerciaux performants C-2000. 

Les responsables du Plan BETA fournissent des renseignements et des avis techniques visant l'adoption des technologies éprouvées par l'industrie. Un soutien technique est assuré aux programmes de gestion axée sur la demande des services d'utilité publique et à d'autres programmes canadiens comme le programme des maisons neuves R-2000 ainsi que pour l'élaboration de règlements, y compris les nouvelles normes énergétiques du Code du bâtiment (Code modèle national de l’énergie 1997).

Le Groupe du bâtiment de CANMET fournira une contribution monétaire et non monétaire à la réalisation d’analyses thermographiques, à la gestion du projet et sous forme de support technique.

Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie

L’Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie (AQME) compte plus de 15 ans d’existence et regroupe plus de 500 membres à travers le Québec. 

Les principaux objectifs de l'AQME consistent notamment : 

· à mettre en commun l'expérience des membres dans le domaine des économies d'énergie et des nouvelles énergies; 

· à diffuser auprès des membres les données techniques et économiques sur les réalisations marquantes dans ce domaine;

· à diffuser auprès des membres les résultats des recherches et des expertises dans ce domaine; 

· à renseigner les membres sur les divers programmes de subvention, de financement et autres formes d'assistance qui s'adressent à eux; 

· à représenter les membres auprès des ministères, organismes, autres associations ou compagnies; et

· à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation dans ce domaine. 

De manière générale, l'AQME veut améliorer l'utilisation rationnelle de l'énergie et veut s'impliquer dans tous les milieux préoccupés par une consommation efficace de l'énergie et par les techniques reliées aux énergies nouvelles.

L’AQME compte 15 administrateurs, 4 employés permanents, 4 comités des activités spéciales, 8 comités sectoriels, au-delà de 100 bénévoles, plus de 1 000 personnes participant annuellement aux activités courantes, plus de 300 articles spécialisés traitant de l’efficacité énergétique publiés dans la revue La Maîtrise de l’énergie depuis 15 ans, plus de 400 finalistes lors des 11 concours Énergia, plus de 400 conférences sur des thèmes reliés à l’efficacité énergétique lors des 14 congrès, 526 membres, en plus des déjeuners-conférences, des ateliers de formation, des documents spécialisés et guides pratiques pour les utilisateurs d’énergie et les gestionnaires de bâtiments.
L’AQME fournira une contribution non monétaire à la gestion du projet et collaborera plus particulièrement à la diffusion de l’information auprès de ses membres, à l’éducation des propriétaires de bâtiments et à la formation professionnelle.

ANNEXE III – PROGRAMMES-PARTENAIRES

Le programme Rénovation
Le programme Rénovation de SCGM vise à promouvoir la réalisation d’analyses énergétiques chez la clientèle résidentielle dans le cadre du programme EnerGuide pour les maisons de l’OEÉ, livré au Québec par l’AEÉ.

SCGM prévoit la réalisation de 1 800 analyses énergétiques d’ici les trois prochaines années. Un certain nombre de celles-ci pourraient être réalisées auprès de ménages à faible revenu.

Les propriétaires de maison unifamiliale participant au programme Rénovation de SCGM se verront offrir gratuitement une analyse thermographique par infrarouge dans le cadre de ce projet.

Le Service d’inspection énergétique résidentielle 

Le Service d’inspection énergétique résidentielle de l’AEÉ consiste en :

· une analyse méthodique des aspects des maisons qui ont rapport avec l’énergie : isolation, étanchéité, systèmes de chauffage, de ventilation ou de climatisation et des comportements face à l’énergie. L’analyse se fait dans le cadre d’une visite à domicile;

· une évaluation de l’étanchéité des maisons par test d’infiltrométrie;

· un rapport personnalisé et des recommandations de travaux à faire pour améliorer le confort et réduire la facture d’énergie; et

· des conseillers compétents et impartiaux formés et encadrés par l’AEÉ.

L’inspection énergétique résidentielle vise, pour le moment, les propriétaires d’habitation de trois logements et moins. Cependant, l’AEÉ compte intégrer les immeubles de 4 à 8 logements sous peu. Le service est offert au coût de 149,95 $ (plus taxes) par unité de logement (certaines conditions s’appliquent).

Les propriétaires de bâtiment participant au programme de Service d’inspection énergétique résidentielle de l’AEÉ se verront offrir gratuitement une analyse thermographique par infrarouge dans le cadre de ce projet-pilote.

AccèsLogis

Le projet rejoindra la clientèle à faible revenu du programme AccèsLogis administré par la Société d'habitation du Québec (SHQ.)

Le programme AccèsLogis permet à des coopératives d'habitation ou à des organismes à but non lucratif de réaliser, avec une contribution minimale de leur milieu, des logements communautaires destinés à des ménages à revenu faible ou modeste. 

Un projet AccèsLogis doit inclure l'acquisition d'un terrain ou d'un immeuble ainsi que l'exécution des travaux, s'il y a lieu. Le projet peut comprendre la rénovation de logements existants, la transformation de bâtiments non résidentiels en logements ou en chambres ou la construction de logements neufs.

Le programme AccèsLogis vise 1 325 unités de logement par année, dont plusieurs familles bénéficient du supplément au loyer, qui consiste en une aide financière destinée aux ménages économiquement faibles qui, sans cette aide supplémentaire, devraient consacrer plus de 25 % de leur revenu au loyer.

Les coopératives propriétaires de bâtiments rénovés dans le cadre du programme AccèsLogis de la SHQ sont éligibles au Programme Études de faisabilité de SCGM. Le coût de l’étude énergétique réalisée sera assumé en partie par la SHQ et par le FEÉ.

Le Programme Études de faisabilité
Dans le cadre de son programme Études de faisabilité, SCGM propose à sa clientèle CII, multilocative et industrielle de défrayer 50 % du coût d’une étude de faisabilité détaillée identifiant les mesures d’économie d’énergie, leurs conditions de mise en œuvre et leur rentabilité. 

L’aide financière est établie en fonction du coût des études de faisabilité et de la facture énergétique des clients. La grille d’aide financière correspond au moindre des deux montants suivants : 50 % du coût de l’étude ou le montant maximum de la tranche de consommation à laquelle appartient le client. Le montant maximum de l’aide financière est de 6 700 $. L’aide financière correspond à un peu plus de 1 $/m³ de gaz naturel. 

SCGM prévoit effectuer 255 études de faisabilité au cours des trois prochaines années. Les propriétaires de bâtiments participant au Programme d’études de faisabilité de SCGM se verront offrir gratuitement une analyse thermographique par infrarouge dans le cadre de ce projet-pilote.

Le Programme d’interventions en efficacité énergétique dans le secteur institutionnel
Le Programme d’interventions en efficacité énergétique dans le secteur institutionnel de l’AEÉ vise à susciter et à soutenir des initiatives et des interventions susceptibles de mener à la mise en place de mesures ou à la réalisation de travaux permettant de réduire la consommation d’énergie des bâtiments des secteurs de la santé et de l’éducation issus de la clientèle CII.

Le programme apporte un soutien financier aux analyses énergétiques et aux études de faisabilité qui constituent autant de préalables et d’encouragements à la mise en place de mesures ou à la réalisation de travaux éconergétiques.
L’aide accordée en vertu du programme peut atteindre : 

· au plus 50 % du coût total défrayé par l’établissement admissible, jusqu’à concurrence d’un maximum de 1 000 $ par analyse énergétique; et

· au plus 50 % du coût total encouru par l’établissement admissible, jusqu’à concurrence d’un maximum de 10 000 $ par étude de faisabilité. 

L’AEÉ prévoit effectuer environ 200 analyses énergétiques et études de faisabilité dans le secteur de la santé et de l’éducation sur une période de trois ans se terminant en mars 2002. À ce jour, environ une centaine d’études de faisabilité ont été réalisées au sein de ce programme. Les bâtiments ayant fait l’objet d’études de faisabilité récentes ainsi que celles qui seront réalisées dans le cadre de ce programme seront éligibles au présent projet-pilote.

� D-2000-183, R-3425-99.


� La clientèle Ventes Grandes Entreprises (VGE) ne fait pas partie de la clientèle visée par le FEÉ.


� Rapport final des participants à la phase 3 du PEN, R-3425-99, 21 août 2000 et D-2000-225.


� Définition : Ménage dont le revenu annuel n’excède pas le seuil établi par Statistique Canada + 30 %.


� R-3463-2001, SCGM-8, document 1, page 71 de 103.


� Pour plus de détails, voir R-3463-2001, SCGM-8, document 1, pages 85 et 86 de 103.


� Chacun de ces organismes contribuent dans les proportions suivantes au coût de l’étude énergétique réalisée :  SCGM 50 %; SHQ 25 %; FEÉ 25 %.





Original : 2001.11.09
SCGM - 8, Document 9


Page 1 de 41
4
Original : 2001.11.09
SCGM - 8, Document 9


Page 41 de 41

