Société en commandite Gaz Métropolitain

Projet Bureaux d’affaires - R-35xx-2003

Gazifère Inc.

Projet d’aménagement des nouveaux locaux


Projet D’aMÉNAGEMENT Des NOUVEAUX LOCAUX
TABLE DES MATIÈRES

3INTRODUCTION


51.
Objectifs visés et justification du projet


62.
Description du projet


113.
Coûts associés au projet


124.
Étude de faisabilité économique et impact sur les tarifs


124.1
Étude de faisabilité économique du projet et hypothèses


154.2
Analyse de l’étude


154.3
Analyse de sensibilité


185.
Liste des autorisations exigées en vertu d’autres lois


186.
Impact sur la qualité de prestation du service de distribution de gaz naturel




INTRODUCTION

Il y a 20 ans, Gazifère a installé ses 38 employés dans le bâtiment actuel, un espace loué de 9 730 pieds carrés incluant un garage pour camions.  Gazifère compte aujourd’hui 58 employés, trois fois plus de clients et un réseau de distribution deux fois plus grand que lorsqu’elle a emménagé dans ses locaux actuels.  En 20 ans, Gazifère a procédé à plusieurs réaménagements de son espace afin d’accommoder ses employés.  Depuis plusieurs années, la marge d’espace disponible pour absorber la croissance de Gazifère n’existe plus.  Gazifère a donc choisi d’aménager dans de nouveaux locaux.  Dans ces nouveaux locaux, Gazifère double sa superficie, normalise l’espace de travail de ses employés et se positionne pour absorber la croissance des prochaines années.  Ce nouvel emplacement dispose aussi d’une cour extérieure sécurisée pour l’entreposage de matériaux de construction ainsi que pour le stationnement des véhicules de l’équipe d’entretien et de la construction.  

Le présent document décrit le projet d’investissement visant l’aménagement des nouveaux locaux.

Le coût total de ce projet est estimé à 864 900 $. Le document soumis précise les raisons justifiant entre autres l’achat d’un nouvel ameublement pour l’ensemble de la Compagnie, le remplacement du serveur informatique et téléphonique, le remplacement du système de gestion des appels, l’achat d’un système de classement central, l’ajout des salles de formation et de conditionnement physique ainsi que l’installation d’un système de sécurité. 

Le Règlement sur les conditions et les cas requérant une autorisation de la Régie de l’énergie (« le Règlement ») a été adopté conformément à l’article 73 de la Loi sur la Régie de l’énergie. En vertu du paragraphe 1° de l’article 1 du Règlement, Gazifère doit obtenir une autorisation de la Régie de l’énergie pour acquérir, construire ou disposer des immeubles ou des actifs destinés à la distribution de gaz naturel dont le coût est de 450 000 $ ou plus.

Gazifère s’adresse à la Régie afin d’obtenir l’autorisation requise. Cette demande est accompagnée des renseignements suivants :

· les objectifs visés et la justification du projet;
· la description du projet;
· les coûts associés au projet;
· l’étude de faisabilité économique et l’impact sur les tarifs;
· les autorisations requises;
· l’impact sur la qualité de prestation du service de distribution de gaz naturel.
1.
Objectifs visés et justification du projet
Les objectifs précis identifiés sont les suivants:

· L’amélioration de la qualité globale de l’environnement et de l’ergonomie des postes de travail des employés;
· L’uniformité de l’ameublement;

· Un poste de travail disponible pour tous les employés;

· L’augmentation de la flexibilité d’aménagement;

· Le remplacement du système téléphonique et de gestion des appels rendus désuets ;

· Le remplacement du réseau informatique rendu désuet;

· L’achat d’un système de classement central;

· L’ajout d’une salle de formation;

· L’ajout d’une salle de conditionnement physique;

· L’installation d’un système de sécurité harmonisé avec celui d’Enbridge Gas Distribution à Ottawa ;
· L’ajout d’un espace sécurisé pour l’entreposage de matériaux de construction et pour le stationnement des véhicules de l’équipe d’entretien et de la construction;
· La disponibilité d’espace pour répondre à la croissance future;

Gazifère cherche constamment à contrôler ses coûts d’opération tout en maintenant une qualité de service élevée et en assurant la sécurité du réseau de distribution. Le présent document démontre que les besoins actuels et futurs et l’état pitoyable des installations actuelles justifient des interventions d’importance et que ces interventions permettront l’atteinte des objectifs.  

Ce projet d’aménagement des nouveaux locaux contribuera grandement à l’amélioration de l’environnement de travail.  Déjà, face à l’idée d’emménager dans des locaux plus spacieux avec toutes ces mises à jour (nouveautés), la motivation et le moral général des employés sont en effervescence.  Il est évident que ce grand changement aura comme effet direct d’accroître l’efficacité du service à la clientèle en général.  

2.
description du projet
2.1
Ameublement

L’apparition massive et l’évolution des outils de bureautique au cours des années 90 ont provoqué des changements importants dans les aménagements de postes de travail. La gestion des composantes de bureautique (écrans, ordinateurs, claviers, souris, imprimantes, fax, etc.), leur positionnement, alimentation électrique, raccordement au réseau et entretien comporte des exigences que ne rencontrent plus les postes développés il y a une vingtaine d’années. Il nous faut remplacer les postes de travail afin de fournir à l’ensemble des employés des outils et un environnement qui répondent de façon efficace et ergonomique aux exigences d’aujourd’hui. En effet, les postes de travail existants sont des produits datant de plus de 15 ans qui ne répondent plus aux normes et besoins actuels.

La nécessité de créer un environnement où il sera possible de répondre aux besoins évolutifs d’aménagement de chaque groupe et équipe de travail apparaît de plus en plus évidente. Ces besoins sont liés tant aux opérations courantes (croissance des activités et évolution) qu’aux événements ponctuels (surcharge de travail, projets spéciaux). La mise à niveau de l’aménagement intérieur des nouveaux bureaux et la recherche d’une plus grande qualité d’environnement de travail seront favorisées par les actions suivantes :
· Le remplacement des postes de travail existants par des ensembles modulaires, flexibles, évolutifs, standardisés et ergonomiques. Ces installations maximisent les surfaces de travail disponibles et facilitent la disposition, l’alimentation et l’entretien des outils de bureautique. Les changements au niveau du poste de travail de chaque employé seront accompagnés d’une formation en ergonomie afin que tous puissent soutirer le maximum des possibilités offertes par leur nouvel environnement;

· La possibilité d’adapter chaque poste de travail aux besoins individuels (choix de certains éléments tels supports à accessoires, classeurs, position personnalisée de l’écran d’ordinateur, de l’éclairage de la surface de travail, etc.);

· L’utilisation de cloisons vitrées, le dégagement des fenêtres et murs extérieurs, la mise en place de partitions de moyenne hauteur afin d’éviter l’isolement, de favoriser la diffusion de l’éclairage naturel et de permettre des vues directes sur l’extérieur ;

· La disposition des postes afin de favoriser une meilleure synergie entre les diverses unités. Gazifère favorisera ainsi le regroupement des membres d’une même équipe et la proximité des services qui travaillent intimement ensemble dans le but d’améliorer l’efficacité et la qualité du service à la clientèle. 
· L’installation d’un certain nombre de postes pour accueillir consultants, vérificateurs et personnel temporaire. Un tel espace est devenu essentiel dans une organisation telle que Gazifère.  La superficie disponible dans les nouveaux locaux permettra de répondre à ce besoin. 
Dans un contexte de changement continu et de dynamisme recherché au sein de l’entreprise, il est clair que les conditions actuelles restreintes ainsi que le manque de flexibilité constituent des contraintes majeures.  Le remplacement de l’ameublement dans les nouveaux locaux à plus grande superficie corrige cette faiblesse.  Encore plus important, l’achat d’un nouvel ameublement permet à Gazifère d’offrir un poste de travail adéquat à une dizaine d’employés qui n’ont pas de poste assigné présentement à cause du manque d’espace et aux employés qui possèdent de vieux meubles non ergonomiques.  
2.2
Améliorations locatives

Il existe sans aucun doute des liens importants entre l’environnement de travail et la satisfaction au travail ainsi qu’entre la satisfaction au travail et les résultats d’une entreprise. Dans le contexte de désuétude du mobilier et de plusieurs installations, l’évolution continue des processus, systèmes et outils de travail, Gazifère planifie une révision en profondeur des aménagements de ses nouveaux locaux afin d’être en mesure d’améliorer son efficacité opérationnelle. 
Afin de répondre aux besoins de l’organisation, certaines améliorations locatives doivent être effectuées par Gazifère.  À la négociation du contrat de location, le propriétaire incluait comme paramètres de construction dans le prix de location de l’immeuble, les standards de base pour un édifice de type commercial.  Gazifère assume tous les frais reliés aux besoins spécifiques de l’organisation.  Entre autres, afin de prévenir tout danger d’infiltration de moisissure, Gazifère opte pour des tuiles de tapis de catégorie supérieure.  Pour leur installation au niveau du rez-de-chaussée, un produit scellant spécial doit être appliqué avant la colle de tapis.  De plus, ces tuiles de tapis sont facilement remplaçables en cas d’usure anormale.  

Gazifère choisit aussi d’installer une source d’éclairage tamisé dans certains endroits stratégiques comme les salles de conférence.  

Pour l’aire de réception ainsi que le comptoir d’accueil où les clients peuvent venir faire leur paiement, un mobilier intégré doit être construit.  Ce mobilier intégré inclut le tiroir caisse, les pigeonniers, le rangement du matériel des envois postaux ainsi que la timbreuse afin de permettre à la caissière réceptionniste d’effectuer toutes ses tâches directement de son poste de travail.  En réduisant les déplacements de la caissière réceptionniste, nous augmentons l’efficacité du service à la clientèle. 

2.3
Systèmes téléphonique et informatique

Depuis 2004, le système de téléphonie actuel est discontinué par le manufacturier.  Avec la décision d’aménager dans des nouveaux locaux pour une période minimale de 15 ans, le choix de remplacer le système par la nouvelle technologie s’avère évident.  La migration du système actuel vers cette nouvelle technologie pourra être effectuée sans interruptions.  
Le système de gestion des appels du Centre d’appels est désuet au point tel que Nortel n’offre aucun support technique.  Cet outil est le seul permettant à Gazifère de produire les statistiques du nombre d’appels entrants.  De plus, cet outil, n’étant pas automatisé, oblige Gazifère à produire les rapports statistiques manuellement.  Si ce système devient hors fonction, ce qui peut arriver à tout moment, Gazifère serait sans ressources.  Le nouveau système, sans être trop sophistiqué puisque des options plus coûteuses s’offraient à nous, saura répondre parfaitement aux besoins actuels et futurs de Gazifère.  En effet, ce système permettra aussi la gestion des appels du service de répartition des opérations et du groupe des ventes.  Il sera donc possible d’obtenir de nombreuses statistiques aussi variées que le nombre d’appels entrants, la durée, les appels sortants, le temps de réponse, les périodes d’achalandage, les appels demeurés sans réponses, etc.
Quant au serveur du réseau informatique, il a atteint sa capacité et n’est plus sous garantie depuis le début de l’année 2005.  Gazifère a donc choisi d’attendre le projet d’aménagement afin d’installer un nouveau serveur.  

Puisque les systèmes téléphonique et informatique actuels sont rendus désuets, le remplacement de ceux-ci aurait été effectué même si Gazifère n’avait pas emménagé dans de nouveaux locaux.  Ces investissements d’un coût total de 180 000 $ sont donc obligatoires. 
2.4
Système de sécurité

Le système actuel est aussi désuet depuis quelques années bien que toujours fonctionnel.  Gazifère a dû émettre des cartes en double pour une vingtaine d’employés des Opérations qui doivent accéder régulièrement aux bureaux d’Enbridge Gas Distribution (Enbridge) à Ottawa.  Cette situation devient problématique dans la gestion des contrôles d’accès.  Avec l’aménagement dans les nouveaux locaux, Gazifère a choisi d’harmoniser son système de sécurité avec celui d’Enbridge.  Pour cette raison et afin de maintenir un haut niveau de sécurité dû à la nature des opérations, Gazifère procède à l’achat d’un tout nouveau système en remplacement du système désuet.  Les coûts du système de sécurité incluent aussi l’installation de deux barrières automatisées limitant l’accès à l’espace pour l’entreposage de matériaux de construction ainsi qu’au stationnement pour les véhicules de l’équipe d’entretien et de la construction.  

2.5
Système de classement central

La nature des opérations de Gazifère et les standards d’Enbridge obligent la conservation à vie de toute documentation reliée à une adresse de service.  En effet, les relevés techniques du service d’alimentation en gaz ainsi que des appareils pour chaque adresse de service sont nécessaires afin de maintenir à jour toutes les données pour la sécurité de notre réseau de distribution.  Depuis le début de nos opérations, chaque type d’information relié au client est classé à des endroits différents selon sa nature. Lorsque nous recherchons l’information pertinente à une adresse en particulier, nous devons retirer cette information de plusieurs classeurs.  Avec la croissance continue du nombre de clients, l’information papier devient difficile à gérer.  Il devient donc évident que la mise sur pied d’un système de classement  central permettant de regrouper cette information dans une seule filière facilitera grandement nos recherches et améliorera la qualité du service à la clientèle.  Physiquement, ce système sera localisé en plein centre des différents services qui ont besoin d’avoir accès rapidement à cette information.  Le système choisi prévoit la croissance pour les 12 à 15 prochaines années. 
2.6
Salle de formation

Avec près de 60 employés, les besoins de formation se font de plus en plus grand.  Présentement, puisque Gazifère n’a pas l’espace disponible pour offrir la formation, elle utilise la salle de formation informatique dans les bureaux d’Enbridge à Ottawa.  La formation technique est aussi offerte à Ottawa.  Cette situation fait en sorte que nous devons permettre le déplacement de plusieurs employés ce qui a pour effet d’augmenter le risque d’accidents.  Dans les nouveaux locaux, nous prévoyons aménager une salle de formation qui pourra accommoder une douzaine d’employés avec formateur.  Cette salle sera polyvalente.  Les tables de formation multimédia sélectionnées sont ergonomiques.  L’écran ainsi que le support à clavier peuvent être visibles ou non par un mécanisme rétractable.  Ces deux éléments se rangent à l’intérieur de la table afin de rendre la surface utilisable comme table de travail.   
2.7
Salle de conditionnement physique

La santé et le bien-être des employés deviennent de plus en plus préoccupant pour les entreprises.   Afin de contribuer à réduire le niveau de stress des employés, d’améliorer leur santé et de promouvoir la mise en forme au quotidien, Gazifère propose d’ajouter une salle de conditionnement physique sur les lieux de travail. Cette salle sera dotée des équipements cardio et de musculation de base afin de répondre à tous les niveaux de condition physique.   Depuis de nombreuses années, Enbridge est allée de l’avant avec cette démarche dans ses bureaux d’Ottawa et de Toronto.  Le service de santé, sécurité et environnement corporatif d’Enbridge a mis sur pied des programmes de mise en forme et offre le support en région. 
2.8
Honoraires professionnels

En collaboration avec des professionnels en aménagement de bureaux, en ingénierie, en architecture et design, Gazifère a développé ce projet et retenu de nouvelles normes d’aménagements afin de rencontrer les objectifs identifiés à la section 1 du présent document. 

3.
coûts associés au projet
	Description
	Coûts
	Remarques

	Ameublement
	273 000 $
	Bureaux, postes de travail, chaises, tables…

	Améliorations locatives
	214 900 $
	

	Systèmes téléphonique et informatique
	180 000 $
	Investissements obligatoires

	Système de sécurité
	60 000 $
	Carte d’accès, moniteur incendie, barrières

	Système de classement central
	57 000 $
	Système sur rail, chemises, étiquettes alphas numériques et assemblage

	Salle de formation
	40 000 $
	Tables flexibles, ordinateurs, projecteurs, tableau

	Salle de conditionnement physique
	20 000 $
	

	Honoraires professionnels
	20 000 $
	

	Total
	864 900 $
	


4.
Étude de faisabilité économique et impact sur les tarifs
4.1
Étude de faisabilité économique du projet et hypothèses

L’étude économique comprendra la comparaison entre les scénarios d’aménagement global et d’investissements obligatoires. Cette analyse permettra d’établir le coût de service réel de l’aménagement global en comparant les coûts associés à celui-ci versus les coûts reliés aux investissements obligatoires que Gazifère devra obligatoirement effectuer si le projet n’était pas approuvé.
Les scénarios tiennent compte des hypothèses suivantes :

· Le coût en capital prospectif avant impôt est de 10,55 % (selon la cause tarifaire 2005);

· Le taux de taxe sur le capital est de 0,60 %;

· L’amortissement pour l’amélioration locative est calculé au taux de 6,67 % par an;

· L’amortissement pour l’équipement de bureau est calculé au taux de 6,22 % par an;

· L’amortissement pour l’équipement de communication est calculé au taux de 16,52 % par an;

· L’amortissement pour l’équipement informatique est calculé au taux de 28,97 % par an.
Le tableau 4.1A présente la ventilation des coûts et précise l’impact sur les tarifs pour les prochaines années de l’aménagement global.

Le tableau 4.1B identifie la ventilation des coûts et l’impact sur le coût de service des investissements obligatoires devant être effectués par Gazifère. Par comparaison, les résultats des tableaux de cette section permettront de déterminer l’impact réel du projet proposé par Gazifère.



[image: image1.emf]Taux amortissement:

Amélioration locative 6.67%par année

Coût en capital (cause 2005) avant impôt 10.55% Équipement de bureau 6.22%par année

Taux de taxe sur le capital - Provincial 0.60% Équipement de communication 16.52%par année

Équipement informatique 28.97%par année

11.15%

Coût total:

Amélioration locative 294 900

Équipement de bureau 370 000

Équipement de communication 101 000

Équipement informatique 99 000

864 900

Année Amélioration  Investissement Investissement Investissement Investissement  Base de Base de Base de Amortissement Amortissement Amortissement Amortissement Rendement Coût de service

locative mobilier équipement de équipement total tarification tarification tarification amélioration mobilier équipement de équipement incluant

communication informatique début fin moyenne locative communication informatique impôt

11.15%

1 294 900 370 000 101 000 99 000 864 900 864 900 776 861 820 880 19 660 23 014 16 685 28 680 91 528 179 568

2 0 0 0 0 0 776 861 688 821 732 841 19 660 23 014 16 685 28 680 81 712 169 751

3 0 0 0 0 0 688 821 600 782 644 801 19 660 23 014 16 685 28 680 71 895 159 935

4 0 0 0 0 0 600 782 528 463 564 622 19 660 23 014 16 685 12 959 62 955 135 274

5 0 0 0 0 0 528 463 469 104 498 784 19 660 23 014 16 685 0 55 614 114 974

6 0 0 0 0 0 469 104 409 745 439 424 19 660 23 014 16 685 0 48 996 108 355

7 0 0 0 0 0 409 745 366 182 387 963 19 660 23 014 889 0 43 258 86 821

8 0 0 0 0 0 366 182 323 508 344 845 19 660 23 014 0 0 38 450 81 124

9 0 0 0 0 0 323 508 280 834 302 171 19 660 23 014 0 0 33 692 76 366

10 0 0 0 0 0 280 834 238 160 259 497 19 660 23 014 0 0 28 934 71 608

11 0 0 0 0 0 238 160 195 486 216 823 19 660 23 014 0 0 24 176 66 850

12 0 0 0 0 0 195 486 152 812 174 149 19 660 23 014 0 0 19 418 62 092

13 0 0 0 0 0 152 812 110 138 131 475 19 660 23 014 0 0 14 659 57 333

14 0 0 0 0 0 110 138 67 464 88 801 19 660 23 014 0 0 9 901 52 575

15 0 0 0 0 0 67 464 24 790 46 127 19 660 23 014 0 0 5 143 47 817

16 0 0 0 0 0 24 790 1 776 13 283 0 23 014 0 0 1 481 24 495

17 0 0 0 0 0 1 776 0 888 0 1 776 0 0 99 1 875

Tableau 4.1A



VENTILATION DES COÛTS DU PROJET D'AMÉNAGEMENT GLOBAL ET IMPACT SUR LE COÛT DE SERVICE



[image: image2.emf]Taux amortissement:

Coût en capital (cause 2005) avant impôt 10.55% Équipement de communication 16.52%par année

Taux de taxe sur le capital - Provincial 0.60%

Équipement informatique 28.97%par année

11.15%

Coût total:

Équipement de communication  101 000

Équipement informatique 79 000

180 000

Année InvestissementInvestissement  Base de Base de Base de Amortissement Amortissement Rendement Coût de service

équipement de total tarification tarification tarification équipement de équipement incluant

communication début fin moyenne communication informatique impôt

11.15%

1 180 000 180 000 180 000 140 429 160 214 16 685 22 886 17 864 57 435

2 0 0 140 429 100 857 120 643 16 685 22 886 13 452 53 023

3 0 0 100 857 61 286 81 071 16 685 22 886 9 039 48 611

4 0 0 61 286 34 259 47 772 16 685 10 341 5 327 32 353

5 0 0 34 259 17 574 25 917 16 685 0 2 890 19 575

6 0 0 17 574 889 9 231 16 685 0 1 029 17 715

7 0 0 889 0 444 889 0 50 938

Tableau 4.1B



VENTILATION DES COÛTS DES INVESTISSEMENTS OBLIGATOIRES ET IMPACT SUR LE COÛT DE SERVICE



4.2
Analyse de l’étude

Basé sur l’ensemble des éléments présentés, Gazifère est convaincue que la réalisation de l’aménagement global est requise pour le bon fonctionnement des opérations autant pour les employés que pour la clientèle. Ce projet est essentiel et présente des avantages indéniables. 
L’impact réel de la réalisation du projet d’aménagement global sur le coût de service est représenté au tableau ci-dessous.
Tableau 4.2

IMPACT RÉEL DE L’AMÉNAGEMENT GLOBAL

 SUR LE COÛT DE SERVICE

	Année
	Coût de service de l’aménagement global
(1)
	Coût de service relié aux investissements obligatoires
(2)
	Différence
(1) – (2)

	1
	170 280
	48 148
	122 132

	2
	161 561
	44 833
	116 728

	3
	152 841
	41 517
	111 324

	4
	141 122
	38 202
	102 920

	5
	130 285
	34 886
	95 399


4.3
Analyse de sensibilité
Pour fins d’analyse de sensibilité, Gazifère présente au tableau 4.3A, l’impact sur le coût de service du projet d’aménagement global en ajoutant 5% aux coûts projetés inclus dans cette demande d’autorisation préalable.  Gazifère a aussi fourni au tableau 4.3B l’impact sur le coût de service du projet d’aménagement global en enlevant 5% des coûts projetés.

[image: image3.png]Coilt en capital (cause 2005) avant impot
Taux de taxe surle capital - Provincial

Tableau 4.3A

VENTILATION DES COUTS DU PROJET D'AMENAGEMENT GLOBAL PLUS 5% ET IMPACT SUR LE COUT DE SERVICE

10.55%

060%.

11,15%

Taux amortissement:
Amlioration locative
Equipement de bureau
Equipement de communication
Equipement informatigue

Coit total:

Amlioration locative
Equipement de bureau
Equipement de communication
Equipement informatigue

657% par année
6.22% par année
16.52% par année
26,97% par année

309 645
388 500
189 000

21000

508 145

Année | Amélioration  Investisserent Ivestissement | Investissement Investissement  Basede | Basede | Basede | Amortissement Amottissement Amortissement Amottissement Rendement  Codt de service
locative mobilier  équipement de | équipement total tarification | tarification | tarification | amélioration mobilier | équipement de | équipement | incluant
communication _informatique début fin moyenne locative communication _informatique impét
11.15%
1 309 645 368 500 189 000 21 000, 908 145 908145 826031 867068 20643 24185 31223 6084 96 B30, 178795
2 i i i i i 626031 743917 784974 20643 24185 31223 6084 67525 169 633
3 i i i i i 743917 661802 702860 20643 24185 31223 6084 76 359 160 463
4 i i i i i 661802 503023 622413 20643 24185 31223 2749 69399 148 178
5 i i i i i 563023 506993 545008 0643 24185 31223 i 60765, 136799




[image: image4.png]Coilt en capital (cause 2005) avant impot
Taux de taxe surle capital - Provincial

Tableau 4.3B

VENTILATION DES COUTS DU PROJET D'AMENAGEMENT GLOBAL MOINS 5% ET IMPACT SUR LE COUT DE SERVICE

10.55%

060%.

11,15%

Taux amortissement:
Amlioration locative
Equipement de bureau
Equipement de communication
Equipement informatigue

Coit total:

Amlioration locative
Equipement de bureau
Equipement de communication
Equipement informatigue

657% par année
6.22% par année
16.52% par année
26,97% par année

260155
351500
171 000

19 000

21655

Année | Amélioration  Investisserent Ivestissement | Investissement Investissement  Basede | Basede | Basede | Amortissement Amottissement Amortissement Amottissement Rendement  Codt de service
locative mobilier  équipement de | équipement total tarification | tarification | tarification | amélioration mobilier | équipement de | équipement | incluant
communication _informatique début fin moyenne locative communication _informatique impét
11,15%
1 260 155 351 500 171000 18000 621655 621855 747361 784508 18677 21883 26 249 5504 67473 161766
2 i i i i i 74731 673067 710214 18677 21883 26 249 5504 79 189, 163 463
3 i i i i i 673067 593774 635921 18677 21883 26 249 5504 70905 145 199
4 i i i i i 598774 527497 56313 18677 21883 26 249 2487 62790 134 066
5 i i i i i 527497 458708 493102 18677 21883 26 249 i 54981 123770





5.
Liste des autorisations exigées en vertu d’autres lois
La seule autorisation requise par Gazifère est l’autorisation de la Régie de l’énergie pour ce projet d’aménagement des nouveaux locaux. 
6.
Impact sur la qualité de prestation du service
de distribution de gaz naturel
Tel que mentionné précédemment, les objectifs visés par le projet d’aménagement dans les nouveaux locaux sont :
· L’amélioration de la qualité globale de l’environnement et de l’ergonomie des postes de travail des employés;
· L’uniformité de l’ameublement;

· Un poste de travail disponible pour tous les employés;

· L’augmentation de la flexibilité d’aménagement;

· Le remplacement du système téléphonique et de gestion des appels rendus désuets ;

· Le remplacement du réseau informatique rendu désuet;

· L’achat d’un système de classement central;

· L’ajout d’une salle de formation;

· L’ajout d’une salle de conditionnement physique;

· L’installation d’un système de sécurité harmonisé avec celui d’Enbridge Gas Distribution à Ottawa ;
· L’ajout d’un espace sécurisé pour l’entreposage de matériaux de construction et pour le stationnement des véhicules de l’équipe d’entretien et de la construction;

· La disponibilité d’espace pour répondre à la croissance future;

En effectuant ce projet d’aménagement, Gazifère sera en mesure d’atteindre ces objectifs ce qui contribuera positivement à la qualité de l’environnement de travail des employés et conséquemment  à la qualité de prestation du service de distribution de gaz naturel. 





























































































































































Original : 2005-11-18
GI – 1


 Document 1

Page 1 de 18
Requête 3590-2005

_1195968713.xls
Tableau 4.1A

		

		Tableau 4.1A

		VENTILATION DES COÛTS DU PROJET D'AMÉNAGEMENT GLOBAL ET IMPACT SUR LE COÛT DE SERVICE

																								Taux amortissement:

																								Amélioration locative				6.67%		par année

		Coût en capital (cause 2005) avant impôt								10.55%														Équipement de bureau				6.22%		par année

		Taux de taxe sur le capital - Provincial								0.60%														Équipement de communication				16.52%		par année

																								Équipement informatique				28.97%		par année

										11.15%

																								Coût total:

																								Amélioration locative				294,900

																								Équipement de bureau				370,000

																								Équipement de communication				101,000

																								Équipement informatique				99,000

																												864,900

		Année		Amélioration		Investissement		Investissement		Investissement		Investissement		Base de		Base de		Base de		Amortissement		Amortissement		Amortissement		Amortissement		Rendement		Coût de service

				locative		mobilier		équipement de		équipement		total		tarification		tarification		tarification		amélioration		mobilier		équipement de		équipement		incluant

								communication		informatique				début		fin		moyenne		locative				communication		informatique		impôt

																												11.15%

		1		294,900		370,000		101,000		99,000		864,900		864,900		776,861		820,880		19,660		23,014		16,685		28,680		91,528		179,568

		2		0		0		0		0		0		776,861		688,821		732,841		19,660		23,014		16,685		28,680		81,712		169,751

		3		0		0		0		0		0		688,821		600,782		644,801		19,660		23,014		16,685		28,680		71,895		159,935

		4		0		0		0		0		0		600,782		528,463		564,622		19,660		23,014		16,685		12,959		62,955		135,274

		5		0		0		0		0		0		528,463		469,104		498,784		19,660		23,014		16,685		0		55,614		114,974

		6		0		0		0		0		0		469,104		409,745		439,424		19,660		23,014		16,685		0		48,996		108,355

		7		0		0		0		0		0		409,745		366,182		387,963		19,660		23,014		889		0		43,258		86,821

		8		0		0		0		0		0		366,182		323,508		344,845		19,660		23,014		0		0		38,450		81,124

		9		0		0		0		0		0		323,508		280,834		302,171		19,660		23,014		0		0		33,692		76,366

		10		0		0		0		0		0		280,834		238,160		259,497		19,660		23,014		0		0		28,934		71,608

		11		0		0		0		0		0		238,160		195,486		216,823		19,660		23,014		0		0		24,176		66,850

		12		0		0		0		0		0		195,486		152,812		174,149		19,660		23,014		0		0		19,418		62,092

		13		0		0		0		0		0		152,812		110,138		131,475		19,660		23,014		0		0		14,659		57,333

		14		0		0		0		0		0		110,138		67,464		88,801		19,660		23,014		0		0		9,901		52,575

		15		0		0		0		0		0		67,464		24,790		46,127		19,660		23,014		0		0		5,143		47,817

		16		0		0		0		0		0		24,790		1,776		13,283		0		23,014		0		0		1,481		24,495

		17		0		0		0		0		0		1,776		-0		888		0		1,776		0		0		99		1,875



&R&"Arial,Bold"Gazifère Inc.

Projet d'aménagement des nouveaux locaux

&L&"Arial,Bold"Original: 2005-11-18
Révisé: 2005-12-09&R&"Arial,Bold"GI-1
Document 1
Page 13 de 18
Requête 3590-2005




_1195968991.xls
Tableau 4.1A

		

		Tableau 4.1A

		VENTILATION DES COÛTS DU PROJET D'AMÉNAGEMENT GLOBAL ET IMPACT SUR LE COÛT DE SERVICE

																								Taux amortissement:

																								Amélioration locative				6.67%		par année

		Coût en capital (cause 2005) avant impôt								10.55%														Équipement de bureau				6.22%		par année

		Taux de taxe sur le capital - Provincial								0.60%														Équipement de communication				16.52%		par année

																								Équipement informatique				28.97%		par année

										11.15%

																								Coût total:

																								Amélioration locative				294,900

																								Équipement de bureau				370,000

																								Équipement de communication				101,000

																								Équipement informatique				99,000

																												864,900

		Année		Amélioration		Investissement		Investissement		Investissement		Investissement		Base de		Base de		Base de		Amortissement		Amortissement		Amortissement		Amortissement		Rendement		Coût de service

				locative		mobilier		équipement de		équipement		total		tarification		tarification		tarification		amélioration		mobilier		équipement de		équipement		incluant

								communication		informatique				début		fin		moyenne		locative				communication		informatique		impôt

																												11.15%

		1		294,900		370,000		101,000		99,000		864,900		864,900		776,861		820,880		19,660		23,014		16,685		28,680		91,528		179,568

		2		0		0		0		0		0		776,861		688,821		732,841		19,660		23,014		16,685		28,680		81,712		169,751

		3		0		0		0		0		0		688,821		600,782		644,801		19,660		23,014		16,685		28,680		71,895		159,935

		4		0		0		0		0		0		600,782		528,463		564,622		19,660		23,014		16,685		12,959		62,955		135,274

		5		0		0		0		0		0		528,463		469,104		498,784		19,660		23,014		16,685		0		55,614		114,974

		6		0		0		0		0		0		469,104		409,745		439,424		19,660		23,014		16,685		0		48,996		108,355

		7		0		0		0		0		0		409,745		366,182		387,963		19,660		23,014		889		0		43,258		86,821

		8		0		0		0		0		0		366,182		323,508		344,845		19,660		23,014		0		0		38,450		81,124

		9		0		0		0		0		0		323,508		280,834		302,171		19,660		23,014		0		0		33,692		76,366

		10		0		0		0		0		0		280,834		238,160		259,497		19,660		23,014		0		0		28,934		71,608

		11		0		0		0		0		0		238,160		195,486		216,823		19,660		23,014		0		0		24,176		66,850

		12		0		0		0		0		0		195,486		152,812		174,149		19,660		23,014		0		0		19,418		62,092

		13		0		0		0		0		0		152,812		110,138		131,475		19,660		23,014		0		0		14,659		57,333

		14		0		0		0		0		0		110,138		67,464		88,801		19,660		23,014		0		0		9,901		52,575

		15		0		0		0		0		0		67,464		24,790		46,127		19,660		23,014		0		0		5,143		47,817

		16		0		0		0		0		0		24,790		1,776		13,283		0		23,014		0		0		1,481		24,495

		17		0		0		0		0		0		1,776		-0		888		0		1,776		0		0		99		1,875



&R&"Arial,Bold"Gazifère Inc.

Projet d'aménagement des nouveaux locaux

&L&"Arial,Bold"Original: 2005-11-18
Révisé: 2005-12-09&R&"Arial,Bold"GI-1
Document 1
Page 13 de 18
Requête 3590-2005



Tableau 4.1B

		Tableau 4.1B

		VENTILATION DES COÛTS DES INVESTISSEMENTS OBLIGATOIRES ET IMPACT SUR LE COÛT DE SERVICE

														Taux amortissement:

		Coût en capital (cause 2005) avant impôt						10.55%						Équipement de communication				16.52%		par année

		Taux de taxe sur le capital - Provincial						0.60%

														Équipement informatique				28.97%		par année

								11.15%

														Coût total:

														Équipement de communication				101,000

														Équipement informatique				79,000

																		180,000

		Année		Investissement		Investissement		Base de		Base de		Base de		Amortissement		Amortissement		Rendement		Coût de service

				équipement de		total		tarification		tarification		tarification		équipement de		équipement		incluant

				communication				début		fin		moyenne		communication		informatique		impôt

																		11.15%

		1		180,000		180,000		180,000		140,429		160,214		16,685		22,886		17,864		57,435

		2		0		0		140,429		100,857		120,643		16,685		22,886		13,452		53,023

		3		0		0		100,857		61,286		81,071		16,685		22,886		9,039		48,611

		4		0		0		61,286		34,259		47,772		16,685		10,341		5,327		32,353

		5		0		0		34,259		17,574		25,917		16,685		0		2,890		19,575

		6		0		0		17,574		889		9,231		16,685		0		1,029		17,715

		7		0		0		889		-0		444		889		0		50		938



&R&"Arial,Bold"Gazifère Inc.

Projet d'aménagement des nouveaux locaux

&L&"Arial,Bold"Original: 2005-11-18
Révisé: 2005-12-09&R&"Arial,Bold"GI-1
Document 1
Page 13 de 18
Requête 3590-2005



Tableau 4.3A

		Tableau 4.3A

		VENTILATION DES COÛTS DU PROJET D'AMÉNAGEMENT GLOBAL PLUS 5% ET IMPACT SUR LE COÛT DE SERVICE

																								Taux amortissement:

																								Amélioration locative				6.67%		par année

		Coût en capital (cause 2005) avant impôt								10.55%														Équipement de bureau				6.22%		par année

		Taux de taxe sur le capital - Provincial								0.60%														Équipement de communication				16.52%		par année

																								Équipement informatique				28.97%		par année

										11.15%

																								Coût total:

																								Amélioration locative				309,645

																								Équipement de bureau				388,500

																								Équipement de communication				189,000

																								Équipement informatique				21,000

																												908,145

		Année		Amélioration		Investissement		Investissement		Investissement		Investissement		Base de		Base de		Base de		Amortissement		Amortissement		Amortissement		Amortissement		Rendement		Coût de service

				locative		mobilier		équipement de		équipement		total		tarification		tarification		tarification		amélioration		mobilier		équipement de		équipement		incluant

								communication		informatique				début		fin		moyenne		locative				communication		informatique		impôt

																												11.15%

		1		309,645		388,500		189,000		21,000		908,145		908,145		826,031		867,088		20,643		24,165		31,223		6,084		96,680		178,795

		2		0		0		0		0		0		826,031		743,917		784,974		20,643		24,165		31,223		6,084		87,525		169,639

		3		0		0		0		0		0		743,917		661,802		702,860		20,643		24,165		31,223		6,084		78,369		160,483

		4		0		0		0		0		0		661,802		583,023		622,413		20,643		24,165		31,223		2,749		69,399		148,178

		5		0		0		0		0		0		583,023		506,993		545,008		20,643		24,165		31,223		0		60,768		136,799





Tableau 4.3B

		Tableau 4.3B

		VENTILATION DES COÛTS DU PROJET D'AMÉNAGEMENT GLOBAL MOINS 5% ET IMPACT SUR LE COÛT DE SERVICE

																								Taux amortissement:

																								Amélioration locative				6.67%		par année

		Coût en capital (cause 2005) avant impôt								10.55%														Équipement de bureau				6.22%		par année

		Taux de taxe sur le capital - Provincial								0.60%														Équipement de communication				16.52%		par année

																								Équipement informatique				28.97%		par année

										11.15%

																								Coût total:

																								Amélioration locative				280,155

																								Équipement de bureau				351,500

																								Équipement de communication				171,000

																								Équipement informatique				19,000

																												821,655

		Année		Amélioration		Investissement		Investissement		Investissement		Investissement		Base de		Base de		Base de		Amortissement		Amortissement		Amortissement		Amortissement		Rendement		Coût de service

				locative		mobilier		équipement de		équipement		total		tarification		tarification		tarification		amélioration		mobilier		équipement de		équipement		incluant

								communication		informatique				début		fin		moyenne		locative				communication		informatique		impôt

																												11.15%

		1		280,155		351,500		171,000		19,000		821,655		821,655		747,361		784,508		18,677		21,863		28,249		5,504		87,473		161,766

		2		0		0		0		0		0		747,361		673,067		710,214		18,677		21,863		28,249		5,504		79,189		153,483

		3		0		0		0		0		0		673,067		598,774		635,921		18,677		21,863		28,249		5,504		70,905		145,199

		4		0		0		0		0		0		598,774		527,497		563,135		18,677		21,863		28,249		2,487		62,790		134,066

		5		0		0		0		0		0		527,497		458,708		493,102		18,677		21,863		28,249		0		54,981		123,770






